RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA                                DLA GMINY I MIASTA WITKOWO

za lata 2012 - 2013

Witkowo, 10.02.2014r.

OPRACOWANIE:

mgr inż. Piotr Janowicz - inspektor ds. ochrony środowiska

i gospodarki wodnej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

1. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232) organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa oraz zapisów powiatowego i wojewódzkiego programu ochrony środowiska, sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając wymagania niezbędne przy sporządzaniu polityki ekologicznej państwa określone w art. 14 ustawy Prawo ochrony środowiska. Gminny program ochrony środowiska uchwala rada gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania gminnego programu ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy. Sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska pozwala na ocenę postępu wdrażania przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo został uchwalony przez Radę Miejską w Witkowie w dniu 25 czerwca 2004 roku (uchwała Nr XIV/117/04).

Uchwałą Nr XXXVIII/339/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 9 listopada 2010 roku przyjęto „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017”. Przyjęta aktualizacja programu ochrony środowiska stanowi kontynuację przyjętych w 2004 roku założeń                       w programie oraz dostosowuje dokument do obowiązujących przepisów prawnych na terenie kraju. Ponadto aktualizacja programu określa cele, zadania i narzędzia realizacji w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Witkowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą do 2017 roku.

Niniejszy Raport z realizacji gminnego programu ochrony środowiska obejmuje lata 2012 - 2013.

2. REALIZACJA PRZYJĘTYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZADAŃ DO REALIZACJI

2.1. Gospodarka wodno – ściekowa

2.1.1. Gospodarka wodna

W 2012 roku wybudowano sieć wodociągową do działek przy ul. Północnej w Witkowie o łącznej długości ok. 145 mb oraz wykonano przyłącze wodociągowe do skweru im. Stanisława Gaworzewskiego przy ul. Park Kościuszki w Witkowie. Koszty powyższych zadań poniesione przez Gminę Witkowo to ok. 9.475,00 zł.

W 2013 roku wybudowano sieć wodociągową w m. Królewiec, Malenin, Wiekowo oraz Mąkownica. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o średnicy Ø 110 i 90 mm z rur typu PCV PN 10 wraz z armaturą żeliwną o łącznej długości 1.538 mb, przyłącza z rur wodociągowych ciśnieniowych PE o średnicy Ø 40 mm o łącznej długości 37 mb. Wartość zadania to kwota 87.556,39 zł. Wykonano także sieć wodociągową w Witkowie w obrębie ulic Cmentarnej, Północnej, Szkolnej i Czerniejewskiej. Wartość wykonanych robót to kwota 44.395,01 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2013r. na terenie Gminy Witkowo długość czynnej sieci wodociągowej magistralnej (przesyłowej) wynosiła 164,7 km, a liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 2.045 szt.

Zużycie wody w m3 w latach 2012-2013:

| Rok | Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne | Przemysł | Pozostałe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 431.700 | 49.900 | 41.700 | 523.300 |
| 2013 | 449.800 | 38.200 | 30.200 | 518.200 |

Prace w zakresie konserwacji i odbudowy rowów melioracyjnych oraz konserwacji urządzeń melioracyjnych realizowane są przez Gminną Spółkę Wodną w Witkowie. Gmina Witkowo każdego roku przekazuje środki finansowe na jej działalność.

W 2012 roku udzielono dotację Gminnej Spółce Wodnej w Witkowie w kwocie 15.000,00zł na konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych w miejscowościach Witkowo, Strzyżewo Witkowskie i Ruchocin o łącznej długości rowów 2.208mb. W 2013 roku udzielono dotację w kwocie 15.000,00zł na konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych w miejscowościach Witkowo i Dębina o łącznej długości rowów 7.475mb.

Na terenie gminy Witkowo funkcjonuje kąpielisko strzeżone na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie na Jeziorze Niedzięgiel, które uchwałami Rady Miejskiej w Witkowie Nr XIV/123/2012 z dnia 30.03.2012r. i Nr XXIV/238/2013 z dnia 27.03.2013r. zostało wpisane do wykazu kąpielisk na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Badania laboratoryjne w zakresie czystości wody, wykonywane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gnieźnie, wykazywały, że woda w kąpielisku spełniała wymagania higieniczno-zdrowotne i nadawała się do kąpieli i uprawiania sportów wodnych.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia z ujęć wody na terenie gminy Witkowo wykonywane systematycznie przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gnieźnie za miniony okres były również pozytywne.

2.1.2. Gospodarka ściekowa

Ścieki komunalne i przemysłowe z terenu gminy Witkowo odprowadzane są do oczyszczalni mechaniczno – biologicznej w Małachowie Wierzbiczny o max. przepustowości 2.400m3/dobę. Równoważna liczba mieszkańców dla tej oczyszczalni wynosi 11.760 RLM.

W 2012 zrealizowano inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo”. Inwestycja realizowana była w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania to kwota                  791.962,13 zł. Kwota dofinansowania z PROW 2007-2013, to 338.328,00 zł. W ramach zadania wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV Ø 200mm i długości ok. 1.043mb, odcinek kanalizacji sanitarnej tłoczno – ciśnieniowej PE Ø 110mm o długości ok. 515mb oraz PE Ø 160mm o długości ok. 1.332mb, a także 30 szt. przykanalików z PCV Ø 160mm o łącznej długości ok. 184mb. do budynków mieszkalnych oraz 2 przepompownie ścieków.

Ponadto w 2012 roku wykonano przyłącza sanitarne przy ul. Jesionowej i ul. Nowej w Witkowie, przyłącza sanitarne do budynku szkoły podstawowej w Gorzykowie i budynku gminnego przy ul. Jana Pawła II w Witkowie. Dokonano także wymiany odcinka przyłącza sanitarnego w budynku gminnym przy ul. Sportowej w Witkowie. Łączne koszty tych prac to ok. 11.327 zł.

W 2013 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzęcin. W ramach zadania pobudowano kolektor sanitarny Ø 200 o długości 164,20mb, Ø 160 o długości 43,40mb i rurociąg tłoczny Ø 110 o długości 728,50mb oraz 1 przepompownię ścieków. Całkowita wartość zadania to kwota 206.528,85 zł.

Ponadto zrealizowano inwestycję polegającą na „Budowie kanalizacji deszczowej oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2164P na odcinku od ul. Skorzęckiej                        w m. Witkowo do m. Chłądowo”. Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji deszczowej               o średnicy 400 mm i długości 889,0mb wraz z wykonaniem studni rewizyjnych, studzienek ściekowych i przykanalików oraz ścieżki rowerowej o długości 1.000,0mb w ciągu drogi powiatowej nr 2164P, na odcinku od ul. Skorzęckiej w miejscowości Witkowo do miejscowości Chłądowo. Całkowita wartość inwestycji to kwota 379.282,92 zł. Inwestycja została współfinansowana ze środków budżetu Gminy Witkowo i budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego.

W 2013 roku wykonano także sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Chrobrego w Witkowie, tj. kolektor sanitarny z rur PCV Ø 200 mm o łącznej długości 351,0mb oraz 4 przykanaliki. Wszystkie prace objęte zadaniem, w tym ułożenie drogi z płyt betonowych, zostały wykonane za kwotę 96.749,55 zł. Wybudowano również fragment sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 przy ul. Czerniejewskiej o długości 150mb za kwotę 5.763,71 zł. Wykonano też odcinek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witkowo, w obrębie ul. Osiedlowej. W ramach zadania pobudowano 744,70mb rurociągu grawitacyjnego Ø 200 i 3,30mb rurociągu tłocznego Ø 110. Całkowita wartość zadania to kwota 177.641,37 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz doprowadziła do likwidacji istniejących zbiorników na nieczystości płynne, co bezpośrednio wiąże się z poprawą jakości środowiska gruntowo - wodnego.

W 2013 roku wykonano sieć burzową przy drodze gminnej w Małachowie Wierzbiczany i Dębinie oraz przebudowano sieć burzową w Witkówku. Wartość tych zadań to kwota 21.752,48 zł.

Właściciele nieruchomości na terenach, na których nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz w przypadku, gdy podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe z powodów technicznych, a także gdy podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadnione, mają możliwość wyposażenia nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie ścieków i ubiegania się o dofinansowanie do ich budowy.

W okresie sprawozdawczym wydano pozytywne opinie na budowę 28 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Wiekowo, Skorzęcin, Ostrowite Prymasowskie, Gaj, Sokołowo, Folwark, Królewiec, Małachowo Złych Miejsc, Chłądowo, Czajki, Ćwierdzin, Mielżyn, Ruchocinek i Strzyżewo Witkowskie.

W marcu 2013 roku podjęto uchwałę Nr XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Realizacja powyższego zadania polepszy stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Witkowo poprzez ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż oczyszczalni. Wysokość udzielanej dotacji wynosi:

- w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł,

-  w przypadku budynku wielorodzinnego – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł.

W budżecie Gminy Witkowo na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 2013 rok zabezpieczono kwotę w wysokości 30.000,00 zł. Od dnia wejścia w życie uchwały do końca 2013roku wpłynęło do tut. Urzędu 18 wniosków, w tym jeden dot. budynku wielorodzinnego, na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z miejscowości: Królewiec, Folwark, Małachowo Złych Miejsc, Wiekowo, Ostrowite Prymasowskie, Gaj, Skorzęcin, Czajki, Strzyżewo Witkowskie, Chłądowo, Mielżyn i Ćwierdzin. W 2013 roku udzielono 9 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wg stanu na dzień 31.12.2013r. na terenie Gminy Witkowo długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej (bez przykanalików) wynosiła 101,5 km, a liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 1.565 szt.

Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany              w m3 w latach 2012-2013:

| Rok | Gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne | Przemysł | Odprowadzonych do stacji zlewnej | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 253.300 | 60.900 | 4.399 | 318.599 |
| 2013 | 259.900 | 36.000 | 6.000 | 301.900 |

Corocznie na terenie Gminy Witkowo przeprowadzane są kontrole właścicieli nieruchomości, dotyczące gospodarki odpadami stałymi i gospodarki wodno – ściekowej.             W okresie sprawozdawczym przeprowadzono wyrywkowe kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, w tym zasad gospodarowania odpadami ciekłymi. W 2012 roku przeprowadzono kontrole właścicieli nieruchomości w Odrowążu, Małachowie Kępym, Mąkownicy, Maleninie i Gorzykowie w zakresie wykonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz w m. Królewiec w zakresie utrzymania czystości i porządku. Do wszystkich właścicieli działek letniskowych przesłano informację o zasadach postępowania z odpadami stałymi i ciekłymi, powołując się na zapisy określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

W okresie sprawozdawczym wydano jedno zezwolenie na prowadzenie działalności                     w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych dla Przedsiębiorcy Krzysztof Szymański EKO-ROL z Ruchocinka.

Wykaz podmiotów uprawnionych na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Witkowo:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo.

- Pan Florian Zieliński, ul. Skorzęcka 5, 62-230 Witkowo.

- Pan Henryk Szymański, Ruchocinek 73, 62-230 Witkowo.

- EKO - ROL Krzysztof Szymański, Ruchocinek 73, 62-230 Witkowo.

- Publiczny Transport Ciężarowy Andrzej Nowakowski, ul. Północna 2a, 62-230 Witkowo.

- Usługi Komunalne Zdzisław Nawrocki, ul. Warszawska 21, 62-430 Powidz.

- EKOPARTNER Sławomir Kasprzyk, ul. Szkolna 4, 62 420 Strzałkowo.

Firma Handlowo - Usługowa „ALKOM” Henryk Sienkiewicz, Oddział w Gnieźnie, ul. Konikowo 12, 62-200 Gniezno.

Mając na uwadze ochronę Jeziora Niedzięgiel przy działkach letniskowych                          w Wiekowie, corocznie ustawiany jest kontener na odpady stałe i przenośne toalety do gromadzenia nieczystości ciekłych, które służą osobom tam wypoczywającym.

2.2. Ochrona gleb i powierzchni ziemi

W latach 2012 - 2013 Gmina Witkowo dofinansowała w kwocie 4.000,00zł badania gleb rolniczych na zawartość makro- i mikroelementów oraz badania skażeń gleb metalami ciężkimi. Badania wykonywane były przez Stację Chemiczno - Rolniczą w Poznaniu                       w miejscowościach: Piaski, Folwark, Chłądowo, Kamionka, Gaj, Strzyżewo Witkowskie, Ruchocin, Mąkownica, Malenin, Witkowo, Sitkówko i Małachowo Wierzbiczany. Łącznie w tych latach wykonano badania 115 próbek gleb rolniczych.

W okresie sprawozdawczym w ramach działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego przeprowadzono na terenie gminy Witkowo liczne szkolenia dla rolników w zakresie ochrony środowiska:

- szkolenie dot. prowadzenia dokumentacji w realizacji programów rolnośrodowiskowych              w zakresie ochrony gleb i wód,

- szkolenie z zasad wzajemnej zgodności, czyli wymogów, które powinni spełniać beneficjenci płatności bezpośrednich,

- szkolenie z zakresu efektywnego i racjonalnego nawożenia chemicznego roślin                               z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Na bieżąco realizowane są zadania przez rolników polegające na budowie płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Ponadto rolnicy korzystają z programów rolnośrodowiskowych, których celem jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności:

- przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich;

- promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;

- odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód;

- ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

Programy rolnośrodowiskowe w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na zachowanie bioróżnorodności.

Każdego roku w okresie wiosennym i jesiennym ogłaszane są komunikaty, przypominające o zakazie wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach i łąkach

2.3. Gospodarka odpadami

2.3.1. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która weszła w życie, z wyjątkami, z dniem 1 stycznia 2012 r., nakłada na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Pod tym pojęciem należy rozumieć zorganizowanie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz zarządzanie całym systemem. Rozszerzony został też katalog innych zadań gminy, w tym dotyczący składowania, recyklingu i ponownego użycia. Obowiązek ten dotyczy nieruchomości zamieszkanych, natomiast odnośnie nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, gmina może przejąć go fakultatywnie.

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali) oraz objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

W znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku przewidziano dla gmin także obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wskazywanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, pochodzącego z gospodarstw domowych.

Gmina obowiązana była do przygotowania poniższych projektów uchwał nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku:

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości (w okresie 6 miesięcy od uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami),

- w sprawie metody ustalania opłaty (od osoby, od powierzchni mieszkania, zużycia wody lub ryczałtowo od gospodarstwa domowego) oraz określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której rada gminy określi także termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Powyższe uchwały zostały uchwalone przez Radę Miejską w Witkowie w grudniu 2012 roku oraz ich zmiany w pierwszym półroczu 2013 roku.

Zgodnie z powyższą ustawą, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Witkowo zostali objęci od 1 lipca 2013 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo oraz pozostałych uchwał Rady Miejskiej.

Na terenie Gminy Witkowo przyjęto ustalenie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazywanie zadeklarowanej należności na właściwy rachunek bankowy Gminy i Miasta Witkowo. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 7,00 zł, a w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny stawka ta wynosi 11,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są na funkcjonowanie systemu, obejmujące koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów na dotychczasowych zasadach, ponieważ Gmina Witkowo nie przejęła tego obowiązku. Wszyscy przedsiębiorcy odbierający odpady zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

Ponadto gmina Witkowo zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę na rzecz gminy za wytworzone w gospodarstwach domowych odpady komunalne. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Witkowo odbierane są powstające w gospodarstwach domowych zmieszane odpady komunalne i odpady selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i szkło oraz dodatkowo odpady komunalne ulegające biodegradacji w przypadku budynków wielorodzinnych). Gmina, jako właściciel odpadów komunalnych, nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W 2013 roku ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Witkowo na okres od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r. W przetargu wyłoniono firmę „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz z siedzibą w Poznaniu na realizację powyższego zadania.

W lipcu 2013 roku, na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany, utworzono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do PSZOK mieszkańcy gminy Witkowo mogą bezpłatnie dostarczać papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, zużyte opony.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, których liczba i pojemność wynika z ilości powstających odpadów komunalnych, liczby osób wytwarzających te odpady oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów.

Od września 2012 roku do czerwca 2013 roku przygotowywano, opracowywano, a następnie wdrożono nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Witkowo, wynikający ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym celu przeprowadzano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która obejmowała szacowanie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, liczbę mieszkańców wytwarzających odpady, rozwiązanie systemu zbiórki odpadów opakowaniowych i innych odpadów zbieranych selektywnie oraz koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Witkowo wprowadzono selektywne zbieranie i odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości „u źródła” odpadów papieru, tworzyw sztucznych i szkła oraz dodatkowo dla budynków wielorodzinnych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych. Odpady gromadzone są w przeznaczonych do tego workach lub pojemnikach, a następnie przekazywane do odzysku i recyklingu podmiotom odbierającym te odpady.

Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone z ogrodów, trawników (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, odpady kuchenne) mogą być zbierane i gromadzone na terenie nieruchomości w kompostownikach, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Witkowo:

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1.100 l, 7.000 l,

3) worki o pojemności od 60 l do 120 l, w następujących kolorach:

a) niebieski – przeznaczony na papier i tekturę,

b) żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne,

c) biały – przeznaczony na szkło,

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury o pojemności od 800 l do 1.500 l, w następujących kolorach:

a) niebieski – przeznaczony na papier i tekturę,

b) żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne,

c) biały – przeznaczony na szkło bezbarwne,

d) zielony – przeznaczony na szkło kolorowe,

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe i in. odpady o pojemności od 1.100 l do 7.000 l,

6) kompostowniki.

Ilość i rodzaj pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Częstotliwości odbioru od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) w przypadku budynków jednorodzinnych w mieście Witkowo – przynajmniej dwa razy w miesiącu,

2) w przypadku budynków jednorodzinnych na terenach wiejskich – przynajmniej raz w miesiącu,

3) w przypadku budynków wielorodzinnych w mieście Witkowo – przynajmniej dwa razy w tygodniu,

4) w przypadku budynków wielorodzinnych na terenach wiejskich – przynajmniej raz w tygodniu,

5) przynajmniej raz w miesiącu dla właścicieli działek letniskowych w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku.

Odpady papieru, tworzyw sztucznych i szkła zbierane i gromadzone na terenie nieruchomości odbierane są z następującą częstotliwością:

1) w przypadku budynków jednorodzinnych – przynajmniej raz w miesiącu,

2) w przypadku budynków wielorodzinnych – przynajmniej dwa razy w miesiącu.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone gromadzone przy budynkach wielorodzinnych odbierane są z następującą częstotliwością:

1) w okresie jesienno – zimowym - przynajmniej raz w tygodniu,

2) w okresie wiosenno – letnim - przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Częstotliwość odbioru odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, utworzony został Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Witkowo, wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo (jako gminna jednostka organizacyjna nie ma obowiązku uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

- ALKOM Sp. z o. o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań.

- Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62-513 Krzymów.

- EKO-SKÓRTEX, Gizałki Sp. z o. o., ul. Malinowa 24g, Piotrowice, 62-400 Słupca.

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO, Al. Wyszyńskiego 23, 62-420 Strzałkowo.

- „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, mgr inż. Henryk Sienkiewicz,  ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań.

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew.

- URBIS Sp. z o. o., ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno.

- "IGLESPOL" Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września.

- Firma ODPAD Transportowo - Handlowa Wojciech Wesołowski, ul. T. Kościuszki 13/10, 62-200 Gniezno; siedziba Firmy: ul. Harcerska 5, 62-200 Gniezno.

- Zakład Handlowo Usługowy Eko-Skórtex Angelika Ligocka, ul. Wrzesińska 77, Tomice, 63-308 Gizałki.

Do powyższego rejestru wpisano w 2012 roku 11 przedsiębiorców, a w 2013 roku 1 przedsiębiorcę.

2.3.2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W ramach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez firmę „ELEKTRO RECYKLING” z Nowego Tomyśla w ramach przeprowadzonych zbiórek w 2012 roku zebrano ponad 8 Mg, a w 2013 roku w ramach zbiórek oraz funkcjonowania PSZOK w Małachowie Wierzbiczany zebrano łącznie ok. ponad 5 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Gmina Witkowo corocznie zawiera umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Sp. z o. o. we Florianowie na bezpłatny odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy Witkowo.

Na terenie Gminy Witkowo zbierane są zużyte baterie, pojemniki na te odpady ustawione są w szkołach, sklepach i tut. Urzędzie. W 2012 roku zebrano z terenu Gminy Witkowo i przekazano do odzysku firmie REBA Organizacja Odzysku z siedzibą                               w Warszawie ok. 300 kg baterii oraz podobną masę tych odpadów w 2013 roku. Od lipca 2013 roku zużyte baterie i akumulatory zbierane są także w PSZOK w Małachowie Wierzbiczany.

W 2012 roku przy współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Witkowie, firmą Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S. A. z siedzibą w Warszawie oraz firmą CASPER z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim zorganizowano i przeprowadzono na terenie składowiska odpadów w Chłądowie bezpłatną zbiórkę zużytych opon oraz folii stosowanych w rolnictwie. W wyniku przeprowadzonej zbiórki łącznie zebrano i przekazano do recyklingu ponad 11 ton zużytych opon oraz ok. 10 m3 folii. Od lipca 2013 roku zużyte opony zbierane są także w PSZOK w Małachowie Wierzbiczany.

Nawiązano także współpracę z firmami zajmującymi się odbiorem zużytych sznurków, folii po nawozach i sianokiszonce stosowanych w rolnictwie.

Na terenie Gminy i Miasta Witkowo prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. Na terenie gminy do połowy roku 2013 ustawionych było 17 kompletów pojemników na odpady ze szkła i tworzyw sztucznych (PET), a terenie miasta ustawione były 22 komplety pojemników na odpady ze szkła,  tworzyw sztucznych (PET) oraz papieru i tektury. Od lipca 2013 roku zlikwidowano system gniazdowy do zbierania odpadów selektywnych i zastąpiono go systemem zbierania odpadów „u źródła”.

Masa odpadów opakowaniowych zebranych z terenu Gminy i Miasta Witkowo w tonach w latach 2012-2013:

| Rok | Opakowania z tworzyw sztucznych | Opakowania ze szkła gospodarczego | Opakowania z papieru i tektury | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 44,5 | 92,8 | 36,9 | 174,2 |
| 2013 | 37,4 | 81,2 | 36,3 | 154,9 |

Masę odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy i Miasta Witkowo od właścicieli nieruchomości (bez OW Skorzęcin) w latach 2012 – 2013 z podziałem na rodzaje odpadów i sposób zagospodarowania przedstawiono w poniższej Tabeli.

| Kod odpadua) | Rodzaj zebranych / odebranych odpadów | Łączna masa zebranych / odebranych odpadów [Mg] |  | Sposób zagospodarowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012r. | 2013r. |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 12,5 | 36,3 | R-15 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 35,2 | 37,4 | R-15 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 81,3 | 81,2 | R-15 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 11,0 | 0,0 | R-15 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,2 | 0,1 | R-15 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,1 | 0,1 | R-15 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 0,0 | 12,5 | R-14 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 0,0 | 5,4 | R-14 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 12,4 | 0,0 | R-14 |
| 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 74,9 | 0,0 | D-5 |
| 20 01 01 | Papier i tektura | 24,4 | 0,0 | R-15 |
| 20 01 02 | Szkło | 11,5 | 0,0 | R-15 |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 0,2 | 0,0 | R-15 |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 0,2 | 0,0 | R-15 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 2,2 | 1,2 | R-15 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 4,2 | 3,6 | R-15 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 9,3 | 0,0 | R-15 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 8,0 | 0,0 | R-15 |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 0,0 | 2,3 | D-5 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 2.056,3 | 2.920,9 | D-5 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 1,9 | 3,1 | R-15 |
| Razem |  | 2.346,0 | 3.104,1 |  |

Z powyższej Tabeli wynika, że masa odpadów zebranych z terenu gminy Witkowo w 2013 roku wzrosła w stosunku do masy odpadów zebranych w 2012 roku o ok. 32 %. Największy wzrost zaobserwowano dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645) na gminy zostały nałożone obowiązki ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Wymagany do osiągnięcia w 2012 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) dla gmin powinien wynosić minimum 10 %. W 2012 roku poziom ten dla Gminy i Miasta Witkowo wyniósł  13,6 %.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku do osiągnięcia przez gminy w 2012 roku powinien wynosić nie więcej niż 75%. W 2012 roku poziom ten dla Gminy i Miasta Witkowo wyniósł 48,8 %.

Gmina Witkowo wywiązała się z powyższych obowiązków za 2012 rok. Natomiast z uwagi na niepełne sprawozdania od podmiotów odbierających odpady nie można obliczyć powyższych poziomów za 2013 rok.

W 2012 roku zakupiono 25 szt. koszy ulicznych i słupków do koszy, które zamontowano na terenie miasta Witkowo. W 2013 roku zakupiono pojemniki na odpady niebezpieczne do funkcjonującego PSZOK oraz apteki.

Trwa realizacja Porozumienia Międzygminnego (gminy powiatu gnieźnieńskiego                i wrzesińskiego) dot. powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania                 p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Szacunkowy koszt zadania to ok. 87 mln zł. W 2011 roku firmie URBIS Sp. z o. o. z Gniezna – operatorowi ZZO Lulkowo, przyznano ze środków zewnętrznych dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości ok. 50 mln zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka odpadami                 i ochrona powierzchni ziemi. Gmina Witkowo od 2008 roku dofinansowuje koszty całego przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym przekazano Miastu Gniezno w ramach dotacji na powyższe zadanie kwotę 43.809,11zł.

W zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie od 2008 roku realizowane jest zadanie pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. W 2012 roku zrealizowano z terenu gminy Witkowo 22 wnioski o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest, w tym 5 wniosków dot. demontażu i utylizacji eternitu oraz 17 wniosków dot. utylizacji już zdemontowanego eternitu. Łącznie podczas trwania przedsięwzięcia unieszkodliwiono ok. 47 ton eternitu z terenu miasta Witkowo, Mąkownicy, Małachowa Szemborowice, Ruchocinka, Czajek, Skorzęcina i Mielżyna. W 2013 roku zrealizowano 24 wnioski o usunięcie azbestu z miejscowości Witkowo, Skorzęcin, Mielżyn, Ćwierdzin, Czajki, Ostrowite Prymasowskie, Witkówko, Mąkownica, Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc, Gorzykowo, Folwark, Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany, Strzyżewo Witkowskie, Ruchocinek. Łącznie podczas trwania przedsięwzięcia unieszkodliwiono ok. 59 ton eternitu.

Z budżetu gminy każdego roku na ten cel przekazywano dotację do Starostwa Powiatowego w wysokości 10.000,00 zł.

2.3.3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chłądowie.

Składowisko odpadów zlokalizowane jest w m. Chłądowo i składa się z dwóch kwater. Pierwsza kwatera składowiska o powierzchni 1,4 ha i pojemności 30.900 m3 została już zapełniona i obecnie trwają prace rekultywacyjne tej kwatery, w ramach których zakończono rekultywację techniczną i przystąpiono do rekultywacji biologicznej. Druga kwatera składowiska o powierzchni 0,8 ha i pojemności 25.350 m3 obecnie jest eksploatowana. Całkowita powierzchnia składowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną wynosi 3 ha. W skład infrastruktury technicznej wchodzą: budynek socjalno – techniczny, garaż na sprzęt i maszyny, waga elektroniczna i budynek obsługi wagi, system komputerowy do ewidencji przyjmowanych odpadów, śluza dezynfekcyjna, kompaktor, kontener na odpady problemowe, zasieki na surowce wtórne, ogrodzenie wraz z siatkami zapobiegającymi rozwiewanie odpadów, wewnętrzne sieci energetyczne oraz wodociągowo - kanalizacyjne, wodociąg, instalacje do gromadzenia i odprowadzania wód odciekowych i opadowych, drogi wewnętrzne i place, zieleń izolacyjna, 6 szt. studni odgazowujących, instalacja do spalania gazu składowiskowego (6 szt. pochodni do spalania gazu składowiskowego), pompy spalinowe i elektryczne, 3 szt. piezometrów.

W 2013 roku rozpoczęto rekultywację I kwatery składowiska odpadów w Chłądowie. Zadanie obejmowało prace przygotowawcze obejmujące uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie odpadów na powierzchni I kwatery składowiska, rekultywację techniczną polegającą na wykonaniu warstwy rekultywacyjnej z odpadów, rekultywację biologiczną polegającą na ułożeniu warstwy glebotwórczej o grubości 0,5 m, rozplantowaniu ziemi na całej powierzchni kwatery oraz zagęszczeniu warstwy glebotwórczej. Koszty wykonanych prac wyniosły 9.427,95zł.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), dotyczących zarządzania składowiskami odpadów, które weszła w życie w styczniu 2014 roku, przygotowano i przeprowadzono przetarg na zarządzanie składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chłądowie.

Składowisko odpadów w Chłądowie pełni funkcje instalacji zastępczej dla Regionu VII.

Zestawienie masy przyjętych odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Chłądowie w latach 2008-2013 przedstawiono w Tabeli.

|  | LATA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Masa przyjętych odpadów [Mg] | 2.719,2 | 3.572,1 | 3.653,1 | 2.204,6 | 2.354,3 | 4.895,7 |

2.4. Ochrona powietrza atmosferycznego

W 2012 roku przebudowano drogę gminną w m. Ćwierdzin o długości ok. 1,55 km, koszt jej wybudowania to 888.605,14zł, w tym 125.000,00zł dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

W 2013 roku wybudowano drogi gminne w m. Ostrowite Prymasowskie, Chłądowo, Kołaczkowo, Gorzykowo, Odrowąż i Gaj o łącznej długości ok. 4,65 km, koszt wybudowania dróg to 619.091,48zł, w tym 156.250,00zł dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

W 2012 roku przeprowadzono termomodernizację budynku komunalnego w Witkowie przy ul. Polnej oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie. Łączne koszty prac termomodernizacyjnych to 169.048,21zł. Ponadto wykonano przyłącze i kotłownię gazową w budynku gimnazjum w Witkowie, w budynku przedszkola w Kołaczkowie i budynku przedszkola w Witkowie za łączną kwotę 260.350,11zł.

W 2013 roku wykonano przyłącze i kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielżynie za kwotę 88.575,28zł.

Gmina i Miasta Witkowo podjęła współpracę z Wielkopolską Spółką Gazowniczą Sp. z o. o. w Poznaniu w zakresie gazyfikacji gminy. W latach 2007-2008 została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane niezbędne pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Trzemeszno – Witkowo do stacji redukcyjnej w miejscowości Chłądowo. Prace związane z gazyfikacją gminy rozpoczęły się jesienią 2008r. budową gazociągu w m. Gaj, Sokołowo, Ćwierdzin i Chłądowo. W Chłądowie została zlokalizowana stacja redukcyjno – pomiarowa wysokiego ciśnienia.

Dane dot. infrastruktury gazowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo w latach 2008 – 2012 przedstawia poniższa Tabela.

|  | LATA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Długość czynnej sieci gazowej ogółem [m] | 0 | 33.688 | 33.688 | 43.993 | 54.117 |
| Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [szt.] | 0 | 6 | 15 | 16 | 54 |
| Odbiorcy gazu, gospodarstwa domowe [szt.] | 0 | 3 | 9 | 27 | 44 |
| Zużycie gazu [tys. m3] | 0 | 0,90 | 8,20 | 25,10 | 66,10 |
| Ludność korzystająca z sieci gazowej | 0 | 9 | 27 | 79 | 144 |

Wg stanu na dzień 31.12.2013 roku ilość czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie gminy Witkowo wynosiła 72 szt.

Jednym z priorytetów gminy Witkowo jest gazyfikacja obszaru miejskiego. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie miasta Witkowo oraz w miejscowościach Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Szemborowice, Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Kępe, Ruchocin, Mąkownica i Mielżyn.

Budowa sieci gazowych przyczyni się do zmniejszania emisji szkodliwych substancji ze spalania paliw stałych do powietrza oraz do obniżenia tzw. „niskiej emisji”.

W uchwalanych na terenie gminy Witkowo miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, np. dla budownictwa mieszkaniowego, określa się zasady zaopatrzenia                      i obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej, w tym zasady zaopatrzenia w gaz                   i budowy nowych sieci gazowych oraz wskazuje się na stosowanie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, takie jak paliwa gazowe, płynne lub inne, w tym odnawialne źródła energii.

2.5. Ochrona przed hałasem

W uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, np. dla budownictwa mieszkaniowego określa się zasady w zakresie ochrony przed hałasem.

2.6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określa się zasady w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

2.7. Ochrona przyrody

Na terenie Gminy Witkowo znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

a) pomniki przyrody:

- grupa 9 topoli białych w m. Jaworowo,

- grupa 41 dębów szypułkowych i bezszypułkowych w m. Skorzęcin,

- grupa 17 dębów szypułkowych w m. Skorzęcin,

- pojedynczy dąb szypułkowy w m. Skorzęcin,

- pojedynczy dąb szypułkowy w m. Skorzęcin.

b) Powidzki Park Krajobrazowy o powierzchni 25.785,3 ha, który zajmuje ok. 4.900 ha powierzchni terenu Gminy Witkowo.

c) Powidzko – Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu.

d) użytek ekologiczny „Jezioro Czarne” obejmujący Jezioro Czarne,

e) obszar sieci NATURA 2000 PLH300026 „Pojezierze Gnieźnieńskie”, który obejmuje jeziora, lasy, tereny łąk i torfowisk w północno-wschodniej części gminy.

W okresie sprawozdawczym nie utworzono nowych pomników przyrody oraz innych form ochrony przyrody. W październiku 2013 roku przeprowadzono ocenę stanu zdrowotnego grupowego pomnika przyrody obejmującego 41 drzew gatunku dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Ocena wykazała konieczność przeprowadzenia przy drzewach zabiegów pielęgnacyjnych, wobec powyższego w grudniu 2013 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła stosowną uchwałę w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych przy grupowym pomniku przyrody na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, które planowane są do wykonania w lutym i marcu 2014 roku.

W 2012 roku dokonano zakupu 30szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, które zostały wysadzone na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Corocznie wykonywano prace pielęgnacyjne terenów zieleni na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

W 2013 roku dokonano zakupu 27 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, klon jawor, klon zwyczajny, głóg pośredni, akacja kulista, które zostały posadzone na terenie miasta Witkowo w parku przy ul. Park Kościuszki oraz przy ulicach: Gnieźnieńskiej, Braci Łukowskich, Cmentarnej, Wrzesińskiej, Poznańskiej i Warszawskiej.

W 2012 roku zagospodarowano park miejski przy ul. Park Kościuszki w Witkowie. Wykonano wymianę nawierzchni chodników, zagospodarowano powierzchnie pod nowe nasadzenia, założono nowe trawniki. Koszt zadania to 105.000,00zł.

W 2013 roku wykonano rewitalizację parku miejskiego przy ul. Słowackiego w Witkowie. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem nowych ścieżek, zagospodarowano powierzchnie pod materiał roślinny, wykonano nowe nasadzenia, założono nowe trawniki oraz zamontowano elementy małej architektury. Koszt zadania to 197.250,72zł.

W 2013 roku dofinansowano w kwocie ok. 1.700.00zł działalność Koła Pszczelarzy w Witkowie w postaci zakupu węzy pszczelej. Działanie to przyczyniło się do poprawy warunków utrzymywania pszczół, co jednocześnie wpłynęło korzystnie na przyrodę.

Każdego roku w okresie wiosennym i jesiennym  ogłaszane są komunikaty, przypominające o zakazie wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach i łąkach. Komunikaty zamieszczane są na stronie internetowej tut. Urzędu i w Witkowskich Wiadomościach Samorządowych oraz przekazywane sołtysom. Wprowadzenie zakazu biwakowania w pasie ochronnym jezior na terenie gminy Witkowo w okresie wakacyjnym, poza miejscami do tego wyznaczonymi, ma na celu utrzymanie porządku i czystości obrzeży, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych na terenie gminy w obrębie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

W 2009 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę Nr XLIV/333/2009              w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego. Zakaz obowiązuje do 31.12.2014r. i nie dotyczy służb publicznych i ratowniczych. Podjęcie uchwały wynika z dynamicznego rozwoju ruchu turystycznego i konieczności ochrony cennych elementów przyrody.

Corocznie we wrześniu na potrzeby akcji Sprzątanie Świata, Gmina Witkowo dokonuje zakupu worków na śmieci i rękawic, które następnie przekazywane są szkołom biorącym udział w akcji. Ponadto dofinansowany jest dowóz uczniów do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w celu realizacji akcji Sprzątanie Świata.

2.8. Wykorzystanie energii odnawialnej

Na terenie Gminy Witkowo w Witkówku funkcjonuje 1 elektrownia wiatrowa o mocy 0,5 MW oraz dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 1,5 MW w Chłądowie. Ponadto w m. Witkówko i Małachowo Szemborowice prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie produkcji brykietu i komponentów paszowych dla zwierząt gospodarskich z biomasy.

Są również plany inwestycyjne prywatnych inwestorów na budowę kolejnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (energia wiatru, biogazownie, fotowoltaika).

2.9. Ochrona przed skutkami poważnych awarii, bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne oraz klęski żywiołowe

W okresie sprawozdawczym, z uwagi na brak powyższych zagrożeń na terenie gminy Witkowo, nie realizowano zadań w tym zakresie.

2.10. Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna realizowana jest w każdej szkole w ramach programu nauczania. W ramach działalności Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, od 2009r. regularnie organizowane są corocznie konferencje o tematyce ekologicznej, na które zapraszane są dzieci i młodzież oraz społeczność lokalna z terenu objętego Powidzkim Parkiem Krajobrazowym.

W okresie sprawozdawczym w ramach cyklu szkoleń zorganizowano dla nauczycieli szkół z terenu Gminy Witkowo i Powidz szkolenie p. n. „Walory przyrodnicze Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 w edukacji dzieci i młodzieży”. Zorganizowano także w Kleczewie dwie konferencje p. n. „Zasoby wodne i ich ochrona w lokalnym środowisku przyrodniczym”, oraz „Unikatowe siedliska i gatunki NATURA 2000 w Wielkopolsce”, w których wzięli udział przedstawiciele gmin objętych PPK, Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Nadleśnictwa Konin, przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Koninie oraz młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości leżących w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Ponadto w ramach działalności powyższego Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej organizowane są w szkołach konkursy związane z ochroną środowiska, w tym kolejne systematyczne edycje konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

3. PODSUMOWANIE

Celem opracowania niniejszego raportu jest analiza aktualnego stanu środowiska oraz określenie stopnia realizacji zadań wynikających z „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017” za lata 2012 – 2013.

Raport został wykonany na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232).

Wszelkie działania inwestycyjne na terenie gminy Witkowo były prowadzone                    w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju gminy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i cennych walorów przyrodniczych gminy.

Największe inwestycje w zakresie ochrony środowiska realizowane były w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrony gleb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w m. Dębina i Skorzęcin.

Ponadto duży nacisk położono na realizację usuwania azbestu oraz prowadzenie                   i utrzymanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, zużytych opakowań stosowanych w rolnictwie i zużytych opon.

Ważnym zadaniem wspierającym utrzymanie i ochronę środowiska naturalnego jest edukacja ekologiczna. W ramach tego zadania wspierano szkolne i międzyszkolne konkursy     o tematyce ekologicznej, szkolenie rolników oraz akcje związane z ochroną przyrody m. in. Akcje Sprzątania Świata. W realizacji tego zadania duży udział ma także działalność Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, który jest m. in. organizatorem licznych konkursów i konferencji.

Bardzo istotnym elementem ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym było opracowanie i wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Zadania określone na lata 2012 – 2013 w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017”, w zależności od ich charakteru i stopnia złożoności zostały zrealizowane lub są na bieżąco realizowane w ramach możliwości finansowych Gminy Witkowo.

Wszystkie działania podejmowane przez Gminę Witkowo w latach 2012 – 2013 przyczyniły się do utrzymania istniejącego stanu środowiska naturalnego, ochrony i poprawy stanu zasobu przyrodniczego Gminy Witkowo.