Załącznik nr 1

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

# FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................

Adres Wykonawcy:..............................................................................................................

Numer telefonu, faksu: ........................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ...............................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia ................................ r.

na: ........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia ……………….…….… r.  w zakresie szczegółowo określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarze robót oraz pozostałych załącznikach.

Część I

za kwotę ....................................... zł netto, słownie złotych:  ......................................... …......................................................................................................................................, plus podatek VAT 23%, tj. .......................................................................................... zł;

Razem: ................................. zł brutto; słownie złotych: .............................................. ...........................................................................................................................................

Część II

za kwotę ....................................... zł netto, słownie złotych:  ......................................... …......................................................................................................................................, plus podatek VAT 23%, tj. .......................................................................................... zł;

Razem: ................................. zł brutto; słownie złotych: .............................................. ...........................................................................................................................................

- Warunki płatności:

Część I – 3 faktury częściowe płatne w terminie 30 dni i jedna faktura końcowa płatna w terminie 14 dni.

Część II – 1 faktura częściowa płatna w terminie 30 dni i jedna faktura końcowa płatna w terminie 14 dni.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz istotnymi elementami umowy i uznaję się za związanego określonymi w nich zasadami postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem prac do wykonania i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

- Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……………. lat od daty końcowego odbioru robót.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Poświadczam wniesienie wadium dla części ................................... w wysokości ....................................., w formie ....................................................................................

- Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium ...................................... ...........................................................................................................................................

- Informacja na temat Podwykonawców (części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców: ........................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

- Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

1)	Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1;

2) 	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – zał. nr 2;

3)	Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – zał. nr 3;

4)	.....................................................................................................................................

5)	.....................................................................................................................................

6)	.....................................................................................................................................

- UWAGI

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Oświadczam, że reprezentuję małe/średnie/duże przedsiębiorstwo.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO1) wobec osób fizycznych, których dane osobowe pozyskałem bezpośrednio 
od nich w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Całość niniejszej oferty składamy na  …............. kolejno ponumerowanych stronach.

…...............................................            			        ….................................................

Miejscowość, data                                      		           Podpis Wykonawcy i pieczątka

Załącznik nr 2

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 25a UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer telefonu, faks.........................................................................................................

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ……..…………………………………………………..…………………………………………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 
w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w…………………………………………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 
w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów ………………………. ……………………………………………...………………………………………...……….…………………………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………….………………………… …………………………………………………………………...………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach 
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

........................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 25a UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer telefonu, faks.........................................................................................................

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, 
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…….……………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………...…….….………………………………………………………………………………………………...…

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWEŃ (WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH)

Nazwa Wykonawcy..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer telefonu, faks.........................................................................................................

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Część I

| LP. | Wykaz robót/rodzaj robót | Wartość brutto robót | data wykonania | miejsce wykonania | podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Cz. II

| LP. | Wykaz robót/rodzaj robót | Wartość brutto robót | data wykonania | miejsce wykonania | podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

…...............................................            			        ….................................................

Miejscowość, data                                      		           Podpis Wykonawcy i pieczątka

Załącznik nr 5

…......................................

(pieczęć Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer telefonu, faks.........................................................................................................

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: ………………….……………………………………………………….……………… reprezentując:

…………………………………………………………………………………………

(należy wpisać nazwę Wykonawcy)

oświadczam, że Wykonawca:

- nie należy/ należy

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.) 
z następującymi podmiotami składającymi ofertę w tym postępowaniu:

……………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………...…………

…...............................................                      		                  	      ….................................................

Miejscowość, data                                                       		                        Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6

# WZÓR UMOWY

Część I

§ 1.

Przedmiot umowy:

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiającemu zadanie inwestycyjne pn.: Zintegrowany niskoemisyjny transport 
w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap, w ramach którego wykona przebudowę drogi: droga dla rowerów Witkowo-Kołaczkowo na długości 1,393 km oraz zamontuje 5 lamp hybrydowo-solarnych.

- Projekt jest  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót i SIWZ wraz z załącznikami, które stanowią integralną część umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz
na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją projektową, ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy, z przedmiarem robót i SIWZ i nie zgłasza do nich uwag oraz uwzględnił 
je w wynagrodzeniu.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona umowę samodzielnie/z udziałem podwykonawców.

Zakres robót, który zostanie wykonany przez Podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2.

Terminy:

1.	Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania placu budowy.

2.	Umowę należy wykonać w terminie do 30.09.2020 r., zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. do umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie:

1.	Za wykonanie umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie: …………………….. zł netto (słownie: …………………………………….……………… ……………………….. zł 00/100), plus należny podatek VAT w wysokości: ………… zł.

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi: …………………… zł, słownie: …………… ……………………………………………………………………………...……. zł 00/100.

2.	Podana w ust. 1 kwota została ustalona w oparciu o złożoną ofertę przetargową.

§ 4.

Rozliczanie:

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia 3 faktur częściowych oraz faktury końcowej.

2. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołów odbioru częściowego i końcowego, a zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT poza fakturą wystawioną po odbiorze końcowym, która płatna będzie w terminie 14 dni.

### 3.	Faktury należy wystawiać na:

### Nabywca: Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, NIP 784 229 92 62;

Odbiorca: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

4.	Na pierwszej stronie faktury musi się znaleźć numer: … i nazwa Projektu: … oraz informacja: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

5. 	Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

6.	W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy § 6 umowy.

7.	W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wraz z drugą i kolejną fakturą częściową i fakturą końcową przedłożyć Zamawiającemu:

1)	zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

2)	dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, wynikającego z faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
o których mowa w pkt 1).

Za dowód zapłaty uznany będzie dokument wystawiony przez Bank Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którego wynikać będzie uznanie rachunku bankowego Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy należnej mu kwoty oraz oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 3);

3)	oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy, wynikającymi z umowy podwykonawstwa i umowy dalszego podwykonawstwa.

8.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

9.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.

10.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłaszanie uwag wynosi 10 dni 
od dnia doręczenia tej informacji.

11.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 5.

Odbiory robót:

1.	Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

a)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)	odbiory częściowe,

c)	odbiór końcowy – po wykonaniu przedmiotu umowy bez wad,

d)	odbiór po okresie rękojmi,

e)  odbiór po okresie gwarancji w przypadku gdy będzie dłuższa od rękojmi.

2.	Każdego odbioru robót dokonują przedstawiciele stron.

3. Jeżeli w toku odbioru częściowego robót, odbioru robót zanikających lub odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy, które obniżają zdolność użytkową wykonanych robót, to Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

4.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

a)	Nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługuje możliwość odmowy odbioru
do czasu ich usunięcia. Wady Wykonawca usunie na własny koszt. Czas usunięcia tych wad będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia danego etapu umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne.

b)	Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający ma prawo:

- żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, pod warunkiem, że wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrażają przebywającym tam ludziom,

- odstąpić od odbioru i nakazać Wykonawcy wykonanie wskazanego zakresu umowy ponownie, wyznaczając termin realizacji, pod warunkiem, że wady uniemożliwiają użytkowanie. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Czas wykonania tego zakresu będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne.

5.	Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłosić gotowość do odbioru robót uznanych poprzednio za wykonane wadliwie.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad (w tym m.in. błędów technicznych
i niezgodności z SIWZ i załącznikami) bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie odmawiał usunięcia wad, Zamawiający może
je usunąć w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub
po odebraniu prac bez stwierdzonych wad rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §10 niniejszej umowy.

8.	Odbiór częściowy stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie danego etapu robót. Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 odbiory częściowe. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę Wykazu wykonanych robót.

9. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do odbioru częściowego oraz o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu
z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy 
do stanu poprzedniego.

10.	Podczas odbioru częściowego i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający może żądać przekazania przez Wykonawcę oświadczenia osoby kierującej robotami o zgodności wykonanych robót z wymaganiami Zamawiającego 
i obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca okazał 
mu wszelkie protokoły odbiorów technicznych wykonanych przez odpowiednie organy 
i służby, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, dla wbudowanych materiałów.

11.	Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni kalendarzowych
od otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, dostarczonego do siedziby Zamawiającego. Zakończenie odbioru, w przypadku braku zastrzeżeń, powinno nastąpić 
w ciągu 14 dni kalendarzowych od rozpoczęcia odbioru.

12.	W czynnościach odbioru wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz w razie konieczności jednostki, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną powiadomieni przez Wykonawcę.

13.	Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej.

14.	Odbiór po okresie rękojmi, a w przypadku gdy okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi, po okresie gwarancji zostanie dokonany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokołu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 6.

Kary umowne:

- Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

b)	za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

c)	za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w czasie rękojmi/gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d)	w przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonania Umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy oraz za nieuzasadnione lub zawinione jej przerwanie, które trwa powyżej 14 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

e)	za zwłokę Wykonawcy w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia roboczego po terminie w którym odbiór miał być rozpoczęty,

f)	w przypadku, gdy dopuszcza się zwłoki w uporządkowaniu terenu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

g)	w przypadku gdy roboty objęte niniejszą umową będzie wykonywał podmiot niezaakceptowany przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

h)	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

i)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto,

j)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto,

k)	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, lub zmianę w terminie późniejszym, niż wyznaczony przez Zamawiającego, w zakresie skrócenia terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

l)	za brak zatrudnienia na umowę o pracę pracowników określonych w SIWZ w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto.

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a)	odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b)	za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

2.	Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

3.	Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7.

Obowiązki, materiały:

I.	Obowiązki Wykonawcy:

1.	Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt:

a)	zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, chodnikach, itp.) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy,

b)	zapewnić odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w szczególności zapewni osobę kierującą robotami o odpowiednich kwalifikacjach.

c)	zabezpieczyć plac budowy, zapewnić oświetlenie i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji umowy, utrzymywać porządek na placu budowy i usuwać nieczystości na własny koszt,

d)	uiszczać opłaty konieczne do wykonania umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, itp.,

e) naprawić/przywrócić, na własny koszt, do stanu pierwotnego, wszelkie uszkodzenia powstałe na budowie, w tym uszkodzenia na drogach dojazdowych do placu budowy,

f)	zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie budowy oraz utrzymać teren budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

g)	 uporządkować teren budowy

h)	zgłaszać Zamawiającemu wszystkie konieczne odbiory,

i)	podjąć środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych,

j)	zapłacić należne wynagrodzenie Podwykonawcom.

2.	Wykonawca winien:

a)	stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające odpowiednie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną, stosować techniki wykonawcze, metody diagnozowania i kontroli zgodne z dokumentacją techniczną,

b)	współpracować ze służbami Zamawiającego,

c)	wykonywać roboty ze starannością przewidzianą dla profesjonalisty, zgodnie
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami prawa, zasadami BHP, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym,

d)	wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 
a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym,

e)	terminowo usuwać wady ujawnione w trakcie realizacji umowy, w okresie gwarancji 
i rękojmi,

f)	stosować się do poleceń inspektora nadzoru,

g)	wykonać projekt zmiany organizacji ruchu i przedłożyć go Zamawiającemu przy przekazaniu placu budowy.

h)	przedstawiać na   żądanie Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę,

3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy po jego przekazaniu, 
a w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
za bezpieczeństwo.

4.	Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępni im dane i informacje wymagane tą ustawą.

5.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na jego żądanie, wszystkie niezbędne zezwolenia, atesty, protokoły prób, kosztorysy powykonawcze, dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, protokoły odbioru robót, itp.

6.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy (odbiór końcowy) 
po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawności wykonania robót.

7.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w wyniku wykonania umowy.

8.	Zabrania się prowadzenia robót budowlanych w godzinach od 22.00 do 6.00.

II.	Obowiązki Zamawiającego:

- Przekazanie placu budowy/robót na podstawie protokołu.

- Udostepnienie dokumentacji projektowej na czas realizacji umowy.

- Poprawienie dokumentacji w przypadku wystąpienia błędów.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych w imieniu Zamawiającego.

- Dokonanie odbiorów robót.

- Zapłata wynagrodzenia.

III.	Materiały:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z materiałów własnych, które
co do jakości odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w ustawie „Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu.

2.	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać atesty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną na zastosowane materiały budowlane.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów, w ilości zgodnej 
z SST.

4.	Badania o których mowa w ust. 3 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, jedynie wówczas gdy nie spełnią wymogów jakości, które przewiduje niniejsza umowa.

5.	Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 
to Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tych badań.

6.	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań wskazanych w ust. 5 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wskażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

7.	Jeżeli w przedmiarze lub specyfikacji występują wskazania materiałowe na konkretnego producenta, należy traktować je  jako przykładowe, służące doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w specyfikacji.

§ 8.

Gwarancja, rękojmia:

1.	Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień, jakie przysługują Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela …… letniej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót.

2.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi w terminie 14 dni od zgłoszenia lub innym uzgodnionym przez strony terminie, 
od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej wadzie. Po dwóch bezskutecznych naprawach danego elementu Wykonawca jest zobowiązany wymienić w/w element na nowy.

4.	W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi 
mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonania zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 15 dni roboczych.

5.	Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.	Rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

7.	Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9.

Odstąpienie od umowy:

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy niezależnie od przypadków określonych 
w kodeksie cywilnym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o:

a)	wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie przewidziano w dacie zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru,

b)	ogłoszeniu upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,

c)	wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

d)	nieprzystąpieniu do odbioru placu budowy, rozpoczęciu przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonywaniu ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

e)	nieuzasadnionym przerwaniu prac przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 30 dni.

f)	Zamawiający będzie zmuszony więcej niż raz dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g)	Zamawiający będzie zmuszony dokonać bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5 % łącznej wartości umowy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a)	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy,

c)	Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy bez odrębnego wezwania 
w przypadku niepodjęcia wykonywania umowy w czasie zapewniającym jej wykonanie 
w umówionym terminie.

3.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie i dotyczyć umowy w części niewykonanej.

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym usunięcia wad, 
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

2.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne bez ograniczeń z tytułu kar umownych. Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi: …………………… zł, co stanowi 4 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie: …………………….

5.	W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót, potwierdzającym ich należyte wykonanie, pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót.

§ 11.

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)  	niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)  	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3.

7.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.	W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10.	Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta przez Wykonawcę umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego.

11.	Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy (aneksów)
o podwykonawstwo.

12.	Umowy o podwykonawstwo zawierane z dalszymi Podwykonawcami:

a)	Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

b)	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

c)	Przedmiotem umowy o podwykonawstwo winien być zakres określony przez Wykonawcę 
w ofercie.

d)	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać klauzul abuzywnych.

e)	Zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziana 
w umowie o podwykonawstwo musi być w formie pieniężnej.

f)	Umowa o podwykonawstwo powinna być umową o roboty budowlane (nie może być umową o dzieło).

13.	Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy.

14.	Zamawiający może żądać od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

§ 12.

Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp może dotyczyć:

1.	Zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu z powodu:

a)	opóźnienia  po stronie Zamawiającego, w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, o ilość dni opóźnienia,

b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych (zgodnie 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia) robót budowlanych oraz ich trwałość, 
w przypadku, gdy Wykonawca ich nie przewidział, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wykonanie umowy w terminie – w tym przypadku termin może być wydłużony o ilość dni, podczas których wystąpiły w/w zdarzenia;

c)	działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym w umowie terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej skutków;

d)	wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany o czas niezbędny do jej usunięcia;

e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących długotrwałość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (p. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań w/w osób trzecich;

f)	konieczności wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian w projekcie – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, przeprowadzenia 
w/w badań. W takim przypadku dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 
o kwotę wynikającą z w/w zmian;

g)	wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy lub powstałych na skutek realizacji zamówień dodatkowych mających wpływ na termin wykonania umowy,

h)	konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych lub innych niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich wykonanie,

i)	realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy lub prac realizowanych w miejscu i czasie wykonywania niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych niniejszą umową.

2.	Zmiany przedstawicieli Stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy itp.). Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.

3.	Zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z udziału podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.	Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:

a)	zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano 
w chwili zawarcia umowy,

b)	zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone w SIWZ,

c)	zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

d)	wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie usunięcia kolizji,

e)	wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych itp., odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

f)	inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac;

g)	do wykonania umowy niezbędne będzie zastosowanie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, innego rodzaju robót, niż wskazane w ofercie lub SIWZ. Jeżeli z tego tytułu Wykonawca lub Zamawiający poniósłby znaczącą stratę Zamawiający może zmienić wynagrodzenie,

h)	wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.

i)	konieczności wykonania robót zamiennych z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, lub możliwości usprawnienia robót budowlanych,

j)	innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia prac.

k)	zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 
w założonym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub wyniknie ono 
z konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej. Zmiana zakresu umowy wiązać się będzie ze zmianą wysokości wynagrodzenia.

5. Konieczności wykonania robót zamiennych z powodu wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej, lub zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, lub możliwości usprawnienia robót budowlanych lub poprawy funkcjonalności obiektu budowlanego.

6.	Poprawienia omyłek w treści umowy.

7.	Zamawiający przewiduje i dopuszcza:

a)	Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT.

b)	Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.

c)	Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę .

d) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

e)	W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa 
w lit a)-c) na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy; Zamawiający ma prawo odmówić zmiany wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy.

f)	wystawienie dodatkowej faktury częściowej w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

8.	Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.

9.	Zmianę terminu zakończenia etapów robót wynikających z Harmonogramu w przypadku, gdy Zamawiający przekaże plac budowy w terminie późniejszym, niż 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.

10.	Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.

11. Warunkiem zmiany postanowień umowy jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia np. w formie protokołu konieczności sporządzonego przez osobę kierującą robotami, akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

12.	Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej – aneks.

13.	 Niezależnie od powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany umowy, o których
mowa w art. 144 ust. 1 do 1 e ustawy Pzp.

§ 13

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

- Strony poddają rozstrzygnięcie sporów związanych z niniejszą umową sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

Załącznik nr 6

# WZÓR UMOWY

Część II

§ 1.

Przedmiot umowy:

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiającemu zadanie inwestycyjne pn.: Zintegrowany niskoemisyjny transport 
w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – I etap, w ramach którego wykona przebudowę chodnika w miejscowości Kołaczkowo w pasie drogowym 
na długości 0,264 km wraz z posadowieniem bezobsługowej stacji naprawy rowerów 
i wiaty przystankowej oraz przebudowę chodnika w miejscowości Witkowo, ul. Nowa 
w pasie drogowym na długości 0,295 km.

- Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót i SIWZ wraz z załącznikami, które stanowią integralną część umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz
na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją projektową, ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy, z przedmiarem robót i SIWZ i nie zgłasza do nich uwag oraz uwzględnił 
je w wynagrodzeniu.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona umowę samodzielnie/z udziałem podwykonawców.

Zakres robót, który zostanie wykonany przez Podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2.

Terminy:

1.	Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania placu budowy.

2.	 Umowę należy wykonać w terminie do 30.09.2020 r., zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. do umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie:

1.	Za wykonanie umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie: …………………….. zł netto (słownie: …………………………………….……………… ……………………….. zł 00/100), plus należny podatek VAT w wysokości: ………… zł.

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi: …………………… zł, słownie: …………… ……………………………………………………………………………...……. zł 00/100.

2.	Podana w ust. 1 kwota została ustalona w oparciu o złożoną ofertę przetargową.

§ 4.

Rozliczanie:

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia 1 faktury częściowej oraz faktury końcowej.

2.	Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołów odbioru częściowego i końcowego, a zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury częściowej oraz w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury  końcowej.

3.	Faktury należy wystawiać na:

### Nabywca: Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, NIP 784 229 92 62;

Odbiorca: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

4.	Na pierwszej stronie faktury musi się znaleźć numer: … i nazwa Projektu: … oraz informacja: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

5. 	Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

6.	W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy § 6 umowy.

7.	W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą końcową przedłożyć Zamawiającemu:

1)	zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

2)	dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, wynikającego z faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
o których mowa w pkt 1).

Za dowód zapłaty uznany będzie dokument wystawiony przez Bank Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którego wynikać będzie uznanie rachunku bankowego Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy należnej mu kwoty oraz oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 3);

3)	oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy, wynikającymi z umowy podwykonawstwa i umowy dalszego podwykonawstwa oraz, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

8.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

9.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.

10.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłaszanie uwag wynosi 10 dni 
od dnia doręczenia tej informacji.

11.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 5.

Odbiory robót:

1.	Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

a)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)	odbiór częściowy,

c)	odbiór końcowy – po wykonaniu przedmiotu umowy bez wad,

d)	odbiór po okresie rękojmi,

e)  odbiór po okresie gwarancji w przypadku gdy będzie dłuższa od rękojmi.

2.	Każdego odbioru robót dokonują przedstawiciele stron.

3. Jeżeli w toku odbioru częściowego robót, odbioru robót zanikających lub odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy, które obniżają zdolność użytkową wykonanych robót, to Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

4.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

a)	Nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługuje możliwość odmowy odbioru
do czasu ich usunięcia. Wady Wykonawca usunie na własny koszt. Czas usunięcia tych wad będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia danego etapu umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne.

b)	Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający ma prawo:

-	żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, pod warunkiem, że wady umożliwiają użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem i nie zagrażają przebywającym tam ludziom,

-	odstąpić od odbioru i nakazać Wykonawcy wykonanie wskazanego zakresu umowy ponownie, wyznaczając termin realizacji, pod warunkiem, że wady uniemożliwiają użytkowanie. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Czas wykonania tego zakresu będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne.

5.	Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłosić gotowość do odbioru robót uznanych poprzednio za wykonane wadliwie.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad (w tym m.in. błędów technicznych
i niezgodności z SIWZ i załącznikami) bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie odmawiał usunięcia wad, Zamawiający może
je usunąć w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub
po odebraniu prac bez stwierdzonych wad rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §10 niniejszej umowy.

8.	Odbiór częściowy stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie danego etapu robót. Zamawiający przewiduje maksymalnie 1 odbiór częściowy. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę Wykazu wykonanych robót.

9. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do odbioru częściowego oraz o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu
z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy 
do stanu poprzedniego.

10.	Podczas odbioru częściowego i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający może żądać przekazania przez Wykonawcę oświadczenia osoby kierującej robotami o zgodności wykonanych robót z wymaganiami Zamawiającego 
i obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca okazał 
mu wszelkie protokoły odbiorów technicznych wykonanych przez odpowiednie organy 
i służby, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, dla wbudowanych materiałów.

11.	Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni kalendarzowych
od otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, dostarczonego do siedziby Zamawiającego. Zakończenie odbioru, w przypadku braku zastrzeżeń, powinno nastąpić 
w ciągu 14 dni kalendarzowych od rozpoczęcia odbioru.

12.	W czynnościach odbioru wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz w razie konieczności jednostki, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną powiadomieni przez Wykonawcę.

13.	Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej.

14.	Odbiór po okresie rękojmi, a w przypadku gdy okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi, po okresie gwarancji zostanie dokonany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokołu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 6.

Kary umowne:

- Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

b)	za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

c)	za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w czasie rękojmi/gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d)	w przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonania Umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy oraz za nieuzasadnione lub zawinione jej przerwanie, które trwa powyżej 14 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

e)	za zwłokę Wykonawcy w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia roboczego po terminie w którym odbiór miał być rozpoczęty,

f)	w przypadku, gdy dopuszcza się zwłoki w uporządkowaniu terenu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

g)	w przypadku gdy roboty objęte niniejszą umową będzie wykonywał podmiot niezaakceptowany przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

h)	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

i)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto,

j)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto,

k)	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, lub zmianę w terminie późniejszym, niż wyznaczony przez Zamawiającego, w zakresie skrócenia terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

l)	za brak zatrudnienia na umowę o pracę pracowników określonych w SIWZ w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto.

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a)	odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b)	za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

2.	Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

3.	Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7.

Obowiązki, materiały:

I.	Obowiązki Wykonawcy:

1.	Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt:

a)	zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, chodnikach, itp.) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy,

b)	zapewnić odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w szczególności zapewni osobę kierującą robotami o odpowiednich uprawnieniach.

c)	zabezpieczyć plac budowy, zapewnić oświetlenie i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji umowy, utrzymywać porządek na placu budowy i usuwać nieczystości na własny koszt,

d)	uiszczać opłaty konieczne do wykonania umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, itp.,

e) naprawić/przywrócić, na własny koszt, do stanu pierwotnego, wszelkie uszkodzenia powstałe na budowie, w tym uszkodzenia na drogach dojazdowych do placu budowy,

f)	zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie budowy oraz utrzymać teren budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

g)	 uporządkować teren budowy

h)	zgłaszać Zamawiającemu wszystkie konieczne odbiory,

i)	podjąć środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych,

j)	zapłacić należne wynagrodzenie Podwykonawcom.

2.	Wykonawca winien:

a)	stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające odpowiednie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną, stosować techniki wykonawcze, metody diagnozowania i kontroli zgodne z dokumentacją techniczną,

b)	współpracować ze służbami Zamawiającego,

c)	wykonywać roboty ze starannością przewidzianą dla profesjonalisty, zgodnie
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami prawa, zasadami BHP, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym,

d)	wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 
a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym,

e)	terminowo usuwać wady ujawnione w trakcie realizacji umowy, w okresie gwarancji 
i rękojmi,

f)	stosować się do poleceń inspektora nadzoru,

g)	wykonać projekt zmiany organizacji ruchu i przedłożyć go Zamawiającemu przy przekazaniu placu budowy.

h)	przedstawiać na   żądanie Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy po jego przekazaniu, 
a w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
za bezpieczeństwo.

4.	Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępni im dane i informacje wymagane tą ustawą.

5.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na jego żądanie, wszystkie niezbędne zezwolenia, atesty, protokoły prób, kosztorysy powykonawcze, dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, protokoły odbioru robót, itp.

6.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy (odbiór końcowy) 
po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawności wykonania robót.

7.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w wyniku wykonania umowy.

8.	Zabrania się prowadzenia robót budowlanych w godzinach od 22.00 do 6.00.

II.	Obowiązki Zamawiającego:

- Przekazanie placu budowy/robót na podstawie protokołu.

- Udostepnienie dokumentacji projektowej na czas realizacji umowy.

- Poprawienie dokumentacji w przypadku wystąpienia błędów.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych w imieniu Zamawiającego.

- Dokonanie odbiorów robót.

- Zapłata wynagrodzenia.

III.	Materiały:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z materiałów własnych, które
co do jakości odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w ustawie „Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu.

2.	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać atesty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną na zastosowane materiały budowlane.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów, w ilości zgodnej 
z SST.

4.	Badania o których mowa w ust. 3 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, jedynie wówczas gdy nie spełnią wymogów jakości, które przewiduje niniejsza umowa.

5.	Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 
to Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tych badań.

6.	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań wskazanych w ust. 5 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wskażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

7.	Jeżeli w przedmiarze lub specyfikacji występują wskazania materiałowe na konkretnego producenta, należy traktować je  jako przykładowe, służące doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w specyfikacji.

§ 8.

Gwarancja, rękojmia:

1.	Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień, jakie przysługują Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela …… letniej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót.

2.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi w terminie 14 dni od zgłoszenia lub innym uzgodnionym przez strony terminie, 
od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej wadzie. Po dwóch bezskutecznych naprawach danego elementu Wykonawca jest zobowiązany wymienić w/w element na nowy.

4.	W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi 
mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonania zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 15 dni roboczych.

5.	Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.	Rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

7.	Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9.

Odstąpienie od umowy:

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy niezależnie od przypadków określonych 
w kodeksie cywilnym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o:

a)	wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie przewidziano w dacie zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru,

b)	ogłoszeniu upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,

c)	wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

d)	nieprzystąpieniu do odbioru placu budowy, rozpoczęciu przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz niewykonywaniu ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

e)	nieuzasadnionym przerwaniu prac przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 30 dni.

f)	Zamawiający będzie zmuszony więcej niż raz dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g)	Zamawiający będzie zmuszony dokonać bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5 % łącznej wartości umowy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a)	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy,

c)	Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy bez odrębnego wezwania 
w przypadku niepodjęcia wykonywania umowy w czasie zapewniającym jej wykonanie 
w umówionym terminie.

3.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie i dotyczyć umowy w części niewykonanej.

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym usunięcia wad, 
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

2.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne bez ograniczeń z tytułu kar umownych. Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi: …………………… zł, co stanowi 4 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie: …………………….

5.	W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót, potwierdzającym ich należyte wykonanie, pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót.

§ 11.

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)  	niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)  	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3.

7.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.	W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10.	Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta przez Wykonawcę umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego.

11.	Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy (aneksów)
o podwykonawstwo.

12.	Umowy o podwykonawstwo zawierane z dalszymi Podwykonawcami:

a)	Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

b)	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

c)	Przedmiotem umowy o podwykonawstwo winien być zakres określony przez Wykonawcę 
w ofercie.

d)	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać klauzul abuzywnych.

e)	Zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziana 
w umowie o podwykonawstwo musi być w formie pieniężnej.

f)	Umowa o podwykonawstwo powinna być umową o roboty budowlane (nie może być umową o dzieło).

13.	Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy.

14.	Zamawiający może żądać od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

§ 12.

Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp może dotyczyć:

1.	Zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu z powodu:

a)	opóźnienia po stronie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, o ilość dni opóźnienia,

b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych (zgodnie 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia) robót budowlanych oraz ich trwałość, 
w przypadku, gdy Wykonawca ich nie przewidział, o ile Wykonawca wykaże, 
że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wykonanie umowy w terminie – w tym przypadku termin może być wydłużony o ilość dni, podczas których wystąpiły w/w zdarzenia;

c)	działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym w umowie terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej skutków;

d)	wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany o czas niezbędny do jej usunięcia;

e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących długotrwałość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań w/w osób trzecich;

f)	konieczności wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian w projekcie – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, przeprowadzenia 
w/w badań. W takim przypadku dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 
o kwotę wynikającą z w/w zmian;

g)	wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy lub powstałych na skutek realizacji zamówień dodatkowych mających wpływ na termin wykonania umowy,

h)	konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych lub innych niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich wykonanie,

i)	realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy lub prac realizowanych w miejscu i czasie wykonywania niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych niniejszą umową.

2.	Zmiany przedstawicieli Stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy itp.). Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.

3.	Zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z udziału podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.	Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:

a)	zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano 
w chwili zawarcia umowy,

b)	zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone w SIWZ,

c)	zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

d)	wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie usunięcia kolizji,

e)	wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych itp., odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

f)	inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac;

g)	do wykonania umowy niezbędne będzie zastosowanie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, innego rodzaju robót, niż wskazane w ofercie lub SIWZ. Jeżeli z tego tytułu Wykonawca lub Zamawiający poniósłby znaczącą stratę Zamawiający może zmienić wynagrodzenie,

h)	wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.

i)	konieczności wykonania robót zamiennych z powodu wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej, lub zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, lub możliwości usprawnienia robót budowlanych,

j)	innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia prac.

k)	zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 
w założonym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub wyniknie ono 
z konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej. Zmiana zakresu umowy wiązać się będzie ze zmianą wysokości wynagrodzenia.

5. Konieczności wykonania robót zamiennych z powodu wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej, lub zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, lub możliwości usprawnienia robót budowlanych lub poprawy funkcjonalności obiektu budowlanego.

6.	Poprawienia omyłek w treści umowy.

7.	Zamawiający przewiduje i dopuszcza:

a)	Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT.

b)	Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.

c)	Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

d) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie 
do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

e)	W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa 
w lit a)-c) na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy; Zamawiający ma prawo odmówić zmiany wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy.

f)	wystawienie dodatkowej faktury częściowej w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

8.	Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.

9.	Zmianę terminu zakończenia etapów robót wynikających z Harmonogramu w przypadku, gdy Zamawiający przekaże plac budowy w terminie późniejszym, niż 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.

10.	Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.

11. Warunkiem zmiany postanowień umowy jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia np. w formie protokołu konieczności sporządzonego przez osobę kierującą robotami, akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

12.	Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej – aneks.

13.	 Niezależnie od powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany umowy, o których
mowa w art. 144 ust. 1 do 1 e ustawy Pzp.

§ 13

- Umowę sporządzono w ….. egzemplarzach po …. dla każdej ze stron.

- Strony poddają rozstrzygnięcie sporów związanych z niniejszą umową sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

Niepotrzebne skreślić

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu danych osobowych innych niż swoich własnych, lub gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 RODO1), Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia - usuwa treść niniejszego oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

Niepotrzebne skreślić. Składanie takiej formy oświadczenia wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej będzie nieskuteczne.