Załącznik nr 1

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

- FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: ……...................................................................................................

Adres Wykonawcy: …….....................................................................................................

Numer telefonu: ..................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ...............................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia ................................ r.

na: …..........................................................................................................................................

……......................................................................................................................................

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia ……………….…….… r.  w zakresie szczegółowo określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z  załącznikami.

Część 1

za kwotę …..……….............................. zł netto, słownie złotych:  …………...………. ….................................................................................................................................................., plus podatek VAT, ……....… %,  tj. …………...............................................zł;

Razem: ................................. zł brutto; słownie złotych: ….......................................... ...........................................................................................................................................

Część 2

za kwotę …..……….............................. zł netto, słownie złotych:  …………...………. ….................................................................................................................................................., plus podatek VAT, ……....… %,  tj. …………...............................................zł;

Razem: ................................. zł brutto; słownie złotych: ….......................................... ...........................................................................................................................................

Część 3

za kwotę …..……….............................. zł netto, słownie złotych:  …………...………. ….................................................................................................................................................., plus podatek VAT, ……....… %,  tj. …………...............................................zł;

Razem: ................................. zł brutto; słownie złotych: ….......................................... ...........................................................................................................................................

- Warunki płatności: Rozliczenie kosztorysowe, zgodnie z postanowieniami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz istotnymi postanowieniami umowy i uznaję się 
za związanego określonymi w nich zasadami postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem prac do wykonania i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

- Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres:

Cz. 1 …………..… lat od daty końcowego odbioru robót.

Cz. 2 …………..… lat od daty końcowego odbioru robót.

Cz. 3 …………..… lat od daty końcowego odbioru robót.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do:

- podpisania umowy/ów na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Informacja na temat Podwykonawców (części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców:

Cz. 1 ………………………………..………………………………………………… …………………….…………………………………..…………………………………………………….………………………………………….……………………….…… Cz. 2 ………………………………..………………………………………………… …………………….…………………………………..…………………………………………………….………………………………………….………………………….…Cz. 3 ………………………………..………………………………………………… …………………….…………………………………..…………………………………………………….………………………………………….………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

1)	Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – zał. nr 1;

2) 	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. – zał. nr 2;

3)	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.– zał. nr 3;

4)	Kosztorys ofertowy,

5)	…………………………………………………………….

6)	…………………………………………………………….

- UWAGI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że reprezentuję …………………… przedsiębiorstwo (należy wpisać właściwe –„małe/średnie/duże”).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO1) wobec osób fizycznych, których dane osobowe pozyskałem bezpośrednio od nich 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Całość niniejszej oferty składamy na  …............. kolejno ponumerowanych stronach.

…...............................................            			        ….................................................

Miejscowość, data                                      		           Czytelny Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

........................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 25a UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer telefonu, faks.........................................................................................................

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………… ………………………………………………………………………………………………...……………………………………………..……...…………………., oświadczam, co następuje:

Dotyczy części …………………………..

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………….…..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 25a UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer telefonu, faks.........................................................................................................

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. …………………..… ………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….…., oświadczam, co następuje:

Dotyczy części …………………………..

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w …….……..…………………………………………………..……………………………… ………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w……………………………...…………………….... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/tych podmiotu/ów ………………..… ………………………………...……………………………..……………..…………………… …………………………………………………………..…….……………………………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………….………………..…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………..……….… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach 
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

…......................................

(pieczęć Wykonawcy)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy……...............................................................................................

Adres Wykonawcy…….................................................................................................

Dotyczy części ………………………………………

- OŚWIADCZENIE

- (Wzór który może być złożony w terminie 3 dni od opublikowania na stronie Zamawiającego informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp.- nie załączać do oferty)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: ………………….……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..……

reprezentując:

..…………………………………………………………………………………………

(należy wpisać nazwę Wykonawcy)

oświadczam, że Wykonawca:

- nie należy/ należy

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.) 
z następującymi podmiotami składającymi ofertę w tym postępowaniu:

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

| …………………………………… (miejscowość i data) | ……………….……………………… (podpis Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 5

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWEŃ (WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH)

Nazwa Wykonawcy..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer telefonu, faks.........................................................................................................

Dotyczy części 1

| LP. | Wykaz robót/rodzaj robót | Wartość brutto robót | data wykonania | miejsce wykonania | podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWEŃ (WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH)

Nazwa Wykonawcy..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer telefonu, faks.........................................................................................................

Dotyczy części 2

| LP. | Wykaz robót/rodzaj robót | Wartość brutto robót | data wykonania | miejsce wykonania | podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWEŃ (WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH)

Nazwa Wykonawcy..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer telefonu, faks.........................................................................................................

Dotyczy części 3

| LP. | Wykaz robót/rodzaj robót | Wartość brutto robót | data wykonania | miejsce wykonania | podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 6

…......................................

(pieczęć Wykonawcy)

- WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy………..............................................................................................

Adres Wykonawcy ………...............................................................................................

Dotyczy części 1

| L.P. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe/ Uprawnienia | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres czynności wykonywanych | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

…..............................................                      		                  	  ….................................................

Miejscowość, data                                                       		                        Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6

…......................................

(pieczęć Wykonawcy)

- WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy………..............................................................................................

Adres Wykonawcy ………...............................................................................................

Dotyczy części 2

| L.P. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe/ Uprawnienia | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres czynności wykonywanych | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

…..............................................                      		                  	  ….................................................

Miejscowość, data                                                       		                        Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6

…......................................

(pieczęć Wykonawcy)

- WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy………..............................................................................................

Adres Wykonawcy ………...............................................................................................

Dotyczy części 3

| L.P. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe/ Uprawnienia | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres czynności wykonywanych | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

…..............................................                      		                  	  ….................................................

Miejscowość, data                                                       		                        Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7

Cz. 1

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1.

Przedmiot umowy:

1.	Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiającemu zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek”.

W ramach umowy należy wybudować kanalizację sanitarną w m. Dębina, gm. Witkowo.

- Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót i SIWZ wraz z załącznikami, które stanowią integralną część umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją projektową, ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy, z przedmiarem robót i SIWZ i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia do wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie umowy.

- Wykonawca wykona umowę samodzielnie/z udziałem Podwykonawców.

Zakres robót, który zostanie wykonany przez Podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa udostępniającego potencjał Podwykonawcy i zakres robót, który zostanie przez niego wykonany:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2.

Terminy:

1.	Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania placu budowy.

2.	Termin wykonania umowy do 21.12.2020 r., zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. do umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie i warunki płatności:

1.	Za wykonanie umowy, Strony ustalają szacunkowo wynagrodzenie na kwotę 
w wysokości: …………………….. zł netto (słownie: …………………………………… ………………………. zł 00/100), plus należny podatek VAT w wysokości: ………… zł.

Łącznie szacunkowo wynagrodzenie brutto wynosi: ……………………… zł, słownie: ………………………………………………………………………………...…. zł 00/100.

2.	Wynagrodzenie za wykonanie umowy ma charakter kosztorysowy.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi umową.

4.	Po wykonaniu umowy strony dokonują obmiaru robót.

5.	Za wartość wykonanych robót budowlanych strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarów i cen jednostkowych wynikających z oferty oraz zasad określonych 
w umowie.

§ 4.

Rozliczanie:

1.	Rozliczenie za wykonanie umowy będzie dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i końcowej.

2.	Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia 2 faktur częściowych i faktury końcowej, zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy.

3.	Wystawienie faktur/rachunków następuje na podstawie podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołów odbioru częściowego i końcowego bez zastrzeżeń z uwzględnieniem zestawień wartości ukończonych robót, a zapłata następuje 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura końcowa powinna być wystawiona do dnia 21.12.2020 r., a termin płatności ustala się na 7 dni.

4.	Faktury należy wystawiać na:

### Nabywca: Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, NIP 7842299262;

Odbiorca: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

5. 	Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

6.	Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że przy dokonywaniu płatności za roboty budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, 
w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy 
z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jako czynni podatnicy podatku VAT 
są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (split payment).

7.	Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

8.	Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, 
a faktura w przypadku, o którym mowa w ust. 6, będzie zawierać specjalne oznaczenie 
w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.

9.	Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT’’.

10.	W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy § 6 umowy.

11.	Zamawiający przewiduje rozliczenie kosztorysowe, które zostanie ustalone 
z zastosowaniem następujących zasad:

1)	Roboty zgodne z przedstawionymi w kosztorysie ofertowym będą rozliczane 
wg podanych dla nich kwot.

2)	Jeżeli roboty, o których mowa w § 7 pkt 1 ppkt 2) lit e) umowy nie odpowiadają opisowi 
z pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego przez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia inspektorowi nadzoru.

3)	Jeżeli nie można wycenić ww. robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ppkt. 2), Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru do akceptacji kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych dla województwa, w którym roboty 
są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

12.	Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 11 oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia 
za roboty, o których mowa w § 7 pkt 1 ppkt 2) lit e) umowy przed rozpoczęciem tych robót.

13.	Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji zgodnie 
z ww. zasadami.

14. W przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest, niezależnie od innych wymogów Prawa zamówień publicznych wraz z drugą i kolejną fakturą częściową i fakturą końcową przedłożyć Zamawiającemu:

1)	Zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

2)	Dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, wynikającego z faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
o których mowa w pkt 1);

Za dowód zapłaty uznany będzie dokument wystawiony przez Bank Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którego wynikać będzie uznanie rachunku bankowego Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy należnej mu kwoty oraz oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 3).

3)	Oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy, wynikającymi z umowy podwykonawstwa i umowy dalszego podwykonawstwa oraz, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4)	 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, do czasu przedstawienia odpowiedniego dowodu, potwierdzającego dokonanie zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

15.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.

17.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłaszanie uwag wynosi 10 dni 
od dnia doręczenia tej informacji.

18.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)   Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  	Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  	Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20.	W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do 25 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krótszych, ustalonych między Stronami zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Inspektor nadzoru sprawdza i dokonuje ewentualnych korekt w ww. dokumencie.

21.	Podczas rozliczenia końcowego inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robót 
i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy lub w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nieprawidłowości, inspektor może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do ww. dokumentu.

22.	Sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego.

§ 5.

Odbiory robót:

1.	Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

a)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)	odbiory częściowe,

c)	odbiór końcowy – po wykonaniu przedmiotu umowy,

d)	odbiór po okresie rękojmi,

e)  odbiór po okresie gwarancji w przypadku gdy będzie dłuższa od rękojmi.

2.	Każdego odbioru robót dokonują przedstawiciele stron.

3.	Jeżeli w toku odbioru częściowego robót, odbioru robót zanikających lub odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy, które obniżają zdolność użytkową wykonanych robót, to Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

4.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

a)	Nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługuje możliwość odmowy odbioru
do czasu ich usunięcia. Wady Wykonawca usunie na własny koszt. Czas usunięcia tych wad będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia danego etapu umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne,

b)	Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający ma prawo:

- żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, pod warunkiem, że wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i nie stanowi zagrożenia dla ludzi,

- odstąpić od odbioru i nakazać Wykonawcy wykonanie wskazanego zakresu umowy ponownie, wyznaczając termin realizacji, pod warunkiem, że wady uniemożliwiają użytkowanie. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Czas wykonania tego zakresu będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne.

5.	Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłosić gotowość do odbioru robót uznanych poprzednio za wykonane wadliwie.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad (w tym m.in. błędów technicznych
i niezgodności z SIWZ i załącznikami) bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie odmawiał usunięcia wad, Zamawiający może
je usunąć w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt, na co Wykonawca wyraża zgodę. Przyjmuje się, że wykonawca odmawia usunięcia wad, jeżeli nie przystępuje do ich usunięcia mimo wezwania przez Zamawiającego.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub
po odebraniu prac bez stwierdzonych wad rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §10 niniejszej umowy.

8.	Odbiór częściowy stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie danego etapu robót. Zamawiający przewiduje maksymalnie 2 odbiory częściowe.

Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń.

9. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do odbioru częściowego oraz o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu 
z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego.

10.	Podczas odbioru częściowego i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający może żądać przekazania przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z wymaganiami Zamawiającego 
i obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca okazał 
mu wszelkie protokoły odbiorów technicznych wykonanych przez odpowiednie organy 
i służby, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, dla wbudowanych materiałów.

11.	Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, dostarczonego do siedziby Zamawiającego. Zakończenie odbioru, w przypadku braku zastrzeżeń, powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od rozpoczęcia odbioru.

12.	W czynnościach odbioru wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz w razie konieczności jednostki, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną powiadomieni przez Wykonawcę.

13.	Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia i wpisze je do dziennika budowy.

14.	Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej.

15.	Odbiór po okresie rękojmi, a w przypadku gdy okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi, po okresie gwarancji zostanie dokonany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokołu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 6.

Kary umowne:

- Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo 
do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

b)	za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

c)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w czasie rękojmi/gwarancji -
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d)	w przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonania Umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy oraz za nieuzasadnione lub zawinione jej przerwanie, które trwa powyżej 14 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

e)	za zwłokę w przystąpieniu przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu umowy 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia roboczego po terminie w którym odbiór miał być rozpoczęty,

f)	za zwłokę w uporządkowaniu terenu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

g)	w przypadku gdy roboty objęte niniejszą umową będzie wykonywał podmiot niezaakceptowany przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

h)	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

i)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

j)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

k)	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, lub zmianę w terminie późniejszym, niż wyznaczony przez Zamawiającego, w zakresie skrócenia terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

l)	za brak zatrudnienia na umowę o pracę pracowników określonych w SIWZ w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

ł)	W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 7 pkt 7 ppkt 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

m)	 za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień robót.

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a)	odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)	za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zawłoki.

2.	Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7.

Obowiązki, materiały, organizacja:

1.	Obowiązki Wykonawcy:

1)	Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt:

a)	prowadzić dokumentację budowy oraz sporządzić dokumentację powykonawczą,

b)	zapewnić odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w szczególności zapewni kierownika budowy zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ przez Zamawiającego,

c)	zapewni, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, chodnikach, itp.) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót,

d)	zapewni dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy,

e)	zabezpieczy plac budowy, zapewni oświetlenie i oznakuje prowadzone roboty oraz zadba o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji umowy, będzie utrzymywać porządek na placu budowy i usuwać nieczystości na własny koszt,

f)	zapewni bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie budowy oraz utrzyma teren budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

g)	uiści opłaty konieczne do wykonania umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, itp.,

h)	naprawi/przywróci, na własny koszt, do stanu pierwotnego, wszelkie uszkodzenia powstałe na budowie, w tym uszkodzenia na drogach dojazdowych do placu budowy,

i)	uporządkuje teren budowy,

j) 	zapłaci należne wynagrodzenie Podwykonawcom,

k)	zgłosi Zamawiającemu wszystkie konieczne odbiory,

l)	podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

2)	Wykonawca winien:

a)	stosować wyłącznie materiały, urządzenia posiadające odpowiednie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną, stosować techniki wykonawcze, metody diagnozowania i kontroli zgodne z dokumentacją techniczną,

b)	współpracować ze służbami Zamawiającego,

c)	wykonywać roboty ze starannością przewidzianą dla profesjonalisty, zgodnie
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, 
z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami prawa, zasadami BHP, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym,

d)	wykonać tymczasowy projekt zmiany organizacji ruchu i przedłożyć go Zamawiającemu przy przekazaniu placu budowy,

e)	wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 
a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym,

f)	terminowo usuwać wady ujawnione w trakcie realizacji umowy, w okresie gwarancji 
i rękojmi,

g)	stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami umowy,

h)	poinformować Zamawiającego o chęci składania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych min. 10 dni roboczych przed złożeniem pierwszej ww. faktury.

3)	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy po jego przekazaniu, 
a w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
za bezpieczeństwo.

4)	Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy osobom upoważnionym przez Zamawiającego, pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępni im dane 
i informacje wymagane tą ustawą.

5)	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na jego żądanie, wszystkie niezbędne zezwolenia, atesty, protokoły prób, kosztorysy powykonawcze, dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, protokoły odbioru robót, itp.

6)	Wykonawca zgłosi gotowość do odbiorów robót, weźmie udział w odbiorach oraz przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy (odbiór końcowy) po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawności wykonania robót.

7)	W przypadku zmiany zakresu robót Wykonawca sporządzi protokół konieczności 
i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu.

8)	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w wyniku wykonywania umowy.

9)	Zabrania się prowadzenia robót budowlanych w godzinach od 22.00 do 6.00.

2.	Obowiązki Zamawiającego:

- Przekazanie placu budowy na podstawie protokołu.

- Udostępnienie dokumentacji projektowej na czas realizacji umowy, przekazanie Dziennika budowy.

- Poprawienie dokumentacji w przypadku wystąpienia błędów.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych w imieniu Zamawiającego.

5)	Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Koszty za w/w zmiany poniesie Wykonawca.

6)	Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

7)	Udostępnienie Wykonawcy terenu pod zaplecze.

8)	Wyznaczenie terminów odbioru i ich dokonanie.

9)	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.	Materiały:

1)	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów budowlanych.

2) 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z materiałów własnych, nowych, które
co do jakości odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w ustawie „Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu.

3)	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać atesty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną na zastosowane materiały budowlane.

4) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

4.	Zarządzanie realizacją umowy.

1)	Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru ………………………………………………

a)	Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbioru robót, do kontroli obmiarów robót, zgodnie z Prawem Budowlanym,

b)	Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie zastrzeżenia do decyzji 
i poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego nie później, niż w terminie 2 dni roboczych 
od ich otrzymania. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem inspektora będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego,

c)	Czynności lub polecenia inspektora nadzoru powodujące konieczność zmiany dokumentacji projektowej powodujące zmianę wynagrodzenia wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego w uzgodnionym przez strony terminie, chyba, 
że są to czynności związane z bezpieczeństwem i ochroną p.poż.

2)	Wykonawca ustanawia kierownika budowy ……………………………………………….

a)	 Wykonawca ma prawo do zmiany kierownika budowy pod warunkiem, że będzie spełniać wymagania określone prze Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

b)	Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie realizacji umowy.

5.	Zamawiający może w trakcie realizacji umowy zwoływać narady w celu omawiania lub wyjaśniania bieżących problemów dotyczących realizacji umowy. W naradach powinni  uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiającego 
i Wykonawcę.

6.	Obsługa geodezyjna.

1)	Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie 
w terenie wszystkich części robót.

2)	W przypadku, gdy inspektor nadzoru stwierdzi nieprawidłowość w wytyczeniu w terenie, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownych prac geodezyjnych.

3)	Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną.

7.	Harmonogram rzeczowo-finansowy zwany również harmonogramem.

1)	Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizować umowę.

2)	W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 6 umowy.

3)	Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:

a)	kolejność wykonywania robót, terminy wykonania,

b)	ogólny opis dotyczący robót budowlanych,

c)	szacowanie przerobu i płatności brutto w układzie miesięcznym.

4) Zamawiający zatwierdzi harmonogram w terminie 5 dni roboczych lub w innym uzgodnionym przez strony terminie. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi 
do harmonogramu, a Wykonawca musi na nie odpowiedzieć w terminie 5 dni roboczych. Brak uwag będzie traktowane jako zatwierdzenie harmonogramu.

5)	Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron oraz za zgodą obu stron w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 8.

Gwarancja, rękojmia:

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ……. , licząc od daty odbioru końcowego robót.

  - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji 
i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi w terminie 7 dni od zgłoszenia lub w innym uzgodnionym przez strony terminie od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej wadzie. Po dwóch bezskutecznych naprawach danego elementu Wykonawca jest zobowiązany wymienić ww. element na nowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu 
na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 15 dni roboczych.

  - Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9.

Odstąpienie od umowy:

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy niezależnie od przypadków określonych 
w Kodeksie cywilnym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o:

a)	wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie przewidziano w dacie zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru,

b)	ogłoszeniu upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,

c)	wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

d)	nieprzystąpieniu do odbioru placu budowy, rozpoczęciu przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz niewykonywaniu ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

e)	nieuzasadnionym przerwaniu prac przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 30 dni,

f)	Zamawiający będzie zmuszony więcej niż raz dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g)	Zamawiający będzie zmuszony dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości umowy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a)	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3.	Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy bez odrębnego wezwania 
w przypadku niepodjęcia wykonywania umowy w czasie zapewniającym jej wykonanie 
w umówionym terminie.

4.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie i dotyczyć umowy w części niewykonanej.

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym usunięcia wad, 
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

2.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne bez ograniczeń z tytułu kar umownych. Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi: …………………… zł, co stanowi 4 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie: …………………

5.	W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót, potwierdzającym ich należyte wykonanie, pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót.

§ 11.

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców tak, jak za własne.

2.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)	Niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)	Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

5.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 4.

8.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.	W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 13, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11.	Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa 
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego.

12.	Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy (aneksów)
o podwykonawstwo.

13.	Umowy o podwykonawstwo zawierane z dalszymi Podwykonawcami:

a)	umowa o podwykonawstwo winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności,

b)	termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

c)	przedmiotem umowy o podwykonawstwo winien być zakres określony przez Wykonawcę 
w ofercie,

d)	umowa o podwykonawstwo nie może zawierać klauzul abuzywnych,

e)	zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziana 
w umowie o podwykonawstwo musi być w formie pieniężnej,

14.	Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy.

15.	Zamawiający może żądać od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

§ 12.

Warunki zmiany umowy

- Strony mają prawo do zmiany terminu wykonania robót:

1)	przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian 
w projekcie,

    - gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie, np. wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - gdy wystąpią działania osób trzecich powodujące przewlekłość postępowania, wstrzymanie robót,

    - jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym w szczególności okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2,

    - jeżeli wystąpi awaria niezawiniona czynnościami lub niewynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

    - gdy wystąpią okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.

2)	Wykonawca może wykonać umowę oraz jej etapy przed terminem określonym 
w umowie i harmonogramie. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających 
z art. 36a ust. 1 Pr. Bud,

    - wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

    - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

    - zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.

Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.

- Zmiany przedstawicieli stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im funkcji. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.

- Zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z udziału podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.	Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

7.	Jeżeli Wykonawca jest uprawniony w myśl niniejszej umowy do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie § 12 pkt 1. umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 3. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej 
w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

8.	Wniosek, o którym mowa w pkt 7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

9.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 
w pkt 7., wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 7 pkt 1 ppkt 2 lit e), 
i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

10.	Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.	Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

12.	Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 10. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

13.	W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 7. wraz 
z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się 
do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, 
i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

14.	W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio 
o braku akceptacji zmiany.

15.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej 
ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

16.	Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

17.	W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

§ 14.

1.	Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy będzie należało do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.	Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przy udostępnianiu wszelkich informacji i dokumentów Zamawiającemu.

4.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 		WYKONAWCA:

Załącznik nr 7

Cz. 2

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1.

Przedmiot umowy:

1.	Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiającemu zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek”

W ramach umowy należy wybudować kanalizację sanitarną w m. Mielżyn, gm. Witkowo.

2.	Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót i SIWZ wraz z załącznikami, które stanowią integralną część umowy.

3.	Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4.	Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5.	Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją projektową, ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy, z przedmiarem robót i SIWZ i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

6.	Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia do wykonania niniejszej umowy.

7.	Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie umowy.

8.	Wykonawca wykona umowę samodzielnie/z udziałem Podwykonawców.

Zakres robót, który zostanie wykonany przez Podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa udostępniającego potencjał Podwykonawcy i zakres robót, który zostanie przez niego wykonany:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2.

Terminy:

1.	Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania placu budowy.

2.	Termin wykonania umowy do 29.10.2021 r., zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. do umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie i warunki płatności:

1.	Za wykonanie umowy, Strony ustalają szacunkowo wynagrodzenie na kwotę 
w wysokości: …………………….. zł netto (słownie: …………………………………… ………………………. zł 00/100), plus należny podatek VAT w wysokości: ………… zł.

Łącznie szacunkowo wynagrodzenie brutto wynosi: ……………………… zł, słownie: ………………………………………………………………………………….... zł 00/100.

2.	Wynagrodzenie za wykonanie umowy ma charakter kosztorysowy.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi umową.

4.	Po wykonaniu umowy strony dokonują obmiaru robót.

5.	Za wartość wykonanych robót budowlanych strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarów i cen jednostkowych wynikających z oferty oraz zasad określonych 
w umowie.

§ 4.

Rozliczanie:

1.	Rozliczenie za wykonanie umowy będzie dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i końcowej.

2.	Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia co 2 miesiące - 1 faktury częściowej  
i faktury końcowej. Zarówno faktury częściowe, jak i faktura końcowa będą wystawiane w 2021 r. Faktury płatne będą w 2021 r. zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy.

3.	Wystawienie faktur/rachunków następuje na podstawie podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołów odbioru częściowego i końcowego bez zastrzeżeń z uwzględnieniem zestawień wartości ukończonych robót, a zapłata następuje 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.	Faktury należy wystawiać na:

### Nabywca: Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, NIP 7842299262;

Odbiorca: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

5. 	Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

6.	Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że przy dokonywaniu płatności za roboty budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, 
w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy 
z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jako czynni podatnicy podatku VAT 
są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (split payment).

7.	Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

8.	Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, 
a faktura w przypadku, o którym mowa w ust. 6, będzie zawierać specjalne oznaczenie 
w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.

9.	Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT’’.

10.	W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy § 6 umowy.

11.	Zamawiający przewiduje rozliczenie kosztorysowe, które zostanie ustalone 
z zastosowaniem następujących zasad:

1)	Roboty zgodne z przedstawionymi w kosztorysie ofertowym będą rozliczane 
wg podanych dla nich kwot.

2)	Jeżeli roboty, o których mowa w § 7 pkt 1 ppkt 2) lit e) umowy nie odpowiadają opisowi 
z pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego przez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia inspektorowi nadzoru.

3)	Jeżeli nie można wycenić w/w robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ppkt. 2), Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru do akceptacji kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych dla województwa, w którym roboty 
są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

12.	Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 11 oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia 
za roboty, o których mowa w § 7 pkt 1 ppkt 2) lit e) umowy przed rozpoczęciem tych robót.

13.	Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji zgodnie 
z ww. zasadami.

14. W przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest, niezależnie od innych wymogów Prawa zamówień publicznych wraz z drugą i kolejną fakturą częściową i fakturą końcową przedłożyć Zamawiającemu:

1)	zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

2)	dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, wynikającego z faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
o których mowa w pkt 1).

Za dowód zapłaty uznany będzie dokument wystawiony przez Bank Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którego wynikać będzie uznanie rachunku bankowego Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy należnej mu kwoty oraz oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 3).

3)	oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy, wynikającymi z umowy podwykonawstwa i umowy dalszego podwykonawstwa oraz, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4)	 w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, do czasu przedstawienia odpowiedniego dowodu, potwierdzającego dokonanie zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

15.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.

17.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłaszanie uwag wynosi 10 dni 
od dnia doręczenia tej informacji.

18.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20.	W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do 25 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krótszych, ustalonych między Stronami zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Inspektor nadzoru sprawdza i dokonuje ewentualnych korekt w ww. dokumencie.

21.	Podczas rozliczenia końcowego inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robót 
i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy lub w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nieprawidłowości, inspektor może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do w/w dokumentu.

22.	Sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego.

§ 5.

Odbiory robót:

1.	Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

a)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)	odbiory częściowe,

c)	odbiór końcowy – po wykonaniu przedmiotu umowy,

d)	odbiór po okresie rękojmi,

e)  odbiór po okresie gwarancji w przypadku gdy będzie dłuższa od rękojmi.

2.	Każdego odbioru robót dokonują przedstawiciele stron.

3.	Jeżeli w toku odbioru częściowego robót, odbioru robót zanikających lub odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy, które obniżają zdolność użytkową wykonanych robót, to Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

4.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

a)	Nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługuje możliwość odmowy odbioru
do czasu ich usunięcia. Wady Wykonawca usunie na własny koszt. Czas usunięcia tych wad będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia danego etapu umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne,

b)	Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający ma prawo:

- żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, pod warunkiem, że wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i nie stanowi zagrożenia dla ludzi,

- odstąpić od odbioru i nakazać Wykonawcy wykonanie wskazanego zakresu umowy ponownie, wyznaczając termin realizacji, pod warunkiem, że wady uniemożliwiają użytkowanie. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Czas wykonania tego zakresu będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne.

5.	Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłosić gotowość do odbioru robót uznanych poprzednio za wykonane wadliwie.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad (w tym m.in. błędów technicznych
i niezgodności z SIWZ i załącznikami) bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie odmawiał usunięcia wad, Zamawiający może
je usunąć w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt, na co Wykonawca wyraża zgodę. Przyjmuje się, że wykonawca odmawia usunięcia wad, jeżeli nie przystępuje do ich usunięcia mimo wezwania przez Zamawiającego.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub
po odebraniu prac bez stwierdzonych wad rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §10 niniejszej umowy.

8.	Odbiór częściowy stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie danego etapu robót. Zamawiający przewiduje maksymalnie jeden odbiór częściowy 
co 2 miesiące, które odbędą się w 2021 r.

Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń.

9. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do odbioru częściowego oraz o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu 
z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego.

10.	Podczas odbioru częściowego i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający może żądać przekazania przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z wymaganiami Zamawiającego 
i obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca okazał 
mu wszelkie protokoły odbiorów technicznych wykonanych przez odpowiednie organy 
i służby, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, dla wbudowanych materiałów.

11.	Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, dostarczonego do siedziby Zamawiającego. Zakończenie odbioru, w przypadku braku zastrzeżeń, powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od rozpoczęcia odbioru.

12.	W czynnościach odbioru wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz w razie konieczności jednostki, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną powiadomieni przez Wykonawcę.

13.	Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia i wpisze je do dziennika budowy.

14.	Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej.

15.	Odbiór po okresie rękojmi, a w przypadku gdy okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi, po okresie gwarancji zostanie dokonany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokołu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 6.

Kary umowne:

- Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo 
do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

b)	za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

c)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w czasie rękojmi/gwarancji -
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d)	w przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonania Umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy oraz za nieuzasadnione lub zawinione jej przerwanie, które trwa powyżej 14 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

e)	za zwłokę w przystąpieniu przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu umowy 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia roboczego po terminie w którym odbiór miał być rozpoczęty,

f)	za zwłokę w uporządkowaniu terenu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

g)	w przypadku gdy roboty objęte niniejszą umową będzie wykonywał podmiot niezaakceptowany przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

h)	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

i)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

j)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

k)	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, lub zmianę w terminie późniejszym, niż wyznaczony przez Zamawiającego, w zakresie skrócenia terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

l)	za brak zatrudnienia na umowę o pracę pracowników określonych w SIWZ w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

ł)	W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 7 pkt 7 ppkt 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

m)	 za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień robót.

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a)	odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)	za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zawłoki.

2.	Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7.

Obowiązki, materiały, organizacja:

1.	Obowiązki Wykonawcy:

1)	Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt:

a)	prowadzić dokumentację budowy oraz sporządzić dokumentację powykonawczą,

b)	zapewnić odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w szczególności zapewni kierownika budowy zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ przez Zamawiającego,

c)	zapewni, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, chodnikach, itp.) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót,

d)	zapewni dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy,

e)	zabezpieczy plac budowy, zapewni oświetlenie i oznakuje prowadzone roboty oraz zadba o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji umowy, będzie utrzymywać porządek na placu budowy i usuwać nieczystości na własny koszt,

f)	zapewni bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie budowy oraz utrzyma teren budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

g)	uiści opłaty konieczne do wykonania umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, itp.,

h)	naprawi/przywróci, na własny koszt, do stanu pierwotnego, wszelkie uszkodzenia powstałe na budowie, w tym uszkodzenia na drogach dojazdowych do placu budowy,

i)	uporządkuje teren budowy,

j) 	zapłaci należne wynagrodzenie Podwykonawcom,

k)	zgłosi Zamawiającemu wszystkie konieczne odbiory,

l)	podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

2)	Wykonawca winien:

a)	stosować wyłącznie materiały, urządzenia posiadające odpowiednie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną, stosować techniki wykonawcze, metody diagnozowania i kontroli zgodne z dokumentacją techniczną,

b)	współpracować ze służbami Zamawiającego,

c)	wykonywać roboty ze starannością przewidzianą dla profesjonalisty, zgodnie
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, 
z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami prawa, zasadami BHP, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym,

d)	wykonać tymczasowy projekt zmiany organizacji ruchu i przedłożyć go Zamawiającemu przy przekazaniu placu budowy,

e)	wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 
a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym,

f)	terminowo usuwać wady ujawnione w trakcie realizacji umowy, w okresie gwarancji 
i rękojmi,

g)	stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami umowy,

h)	poinformować Zamawiającego o chęci składania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych min. 10 dni roboczych przed złożeniem pierwszej ww. faktury.

3)	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy po jego przekazaniu, 
a w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
za bezpieczeństwo.

4)	Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy osobom upoważnionym przez Zamawiającego, pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępni im dane 
i informacje wymagane tą ustawą.

5)	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na jego żądanie, wszystkie niezbędne zezwolenia, atesty, protokoły prób, kosztorysy powykonawcze, dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, protokoły odbioru robót, itp.

6)	Wykonawca zgłosi gotowość do odbiorów robót, weźmie udział w odbiorach oraz przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy (odbiór końcowy) po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawności wykonania robót.

7)	W przypadku zmiany zakresu robót Wykonawca sporządzi protokół konieczności 
i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu.

8)	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w wyniku wykonywania umowy.

9)	Zabrania się prowadzenia robót budowlanych w godzinach od 22.00 do 6.00.

2.	Obowiązki Zamawiającego:

- Przekazanie placu budowy na podstawie protokołu.

- Udostępnienie dokumentacji projektowej na czas realizacji umowy, przekazanie Dziennika budowy.

- Poprawienie dokumentacji w przypadku wystąpienia błędów.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych w imieniu Zamawiającego.

5)	Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Koszty za w/w zmiany poniesie Wykonawca.

6)	Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

7)	Udostępnienie Wykonawcy terenu pod zaplecze.

8)	Wyznaczenie terminów odbioru i ich dokonanie.

9)	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.	Materiały:

1)	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów budowlanych.

2) 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z materiałów własnych, nowych, które
co do jakości odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w ustawie „Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu.

3)	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać atesty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną na zastosowane materiały budowlane.

4) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

4.	Zarządzanie realizacją umowy.

1)	Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru ………………………………………………

a)	Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbioru robót, do kontroli obmiarów robót, zgodnie z Prawem Budowlanym,

b)	Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie zastrzeżenia do decyzji 
i poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego nie później, niż w terminie 2 dni roboczych 
od ich otrzymania. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem inspektora będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego,

c)	Czynności lub polecenia inspektora nadzoru powodujące konieczność zmiany dokumentacji projektowej powodujące zmianę wynagrodzenia wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego w uzgodnionym przez strony terminie, chyba, 
że są to czynności związane z bezpieczeństwem i ochroną p.poż.

2)	Wykonawca ustanawia kierownika budowy ……………………………………………….

a)	Wykonawca ma prawo do zmiany kierownika budowy pod warunkiem, że będzie spełniać wymagania określone prze Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

b)	Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie realizacji umowy.

5.	Zamawiający może w trakcie realizacji umowy zwoływać narady w celu omawiania lub wyjaśniania bieżących problemów dotyczących realizacji umowy. W naradach powinni  uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiającego 
i Wykonawcę.

6.	Obsługa geodezyjna.

1)	Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie 
w terenie wszystkich części robót.

2)	W przypadku, gdy inspektor nadzoru stwierdzi nieprawidłowość w wytyczeniu w terenie, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownych prac geodezyjnych.

3)	Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną.

7.	Harmonogram rzeczowo-finansowy zwany również harmonogramem.

1)	Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizować umowę.

2)	W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 6 umowy.

3)	Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:

a)	kolejność wykonywania robót, terminy wykonania,

b)	ogólny opis dotyczący robót budowlanych,

c)	szacowanie przerobu i płatności brutto w układzie miesięcznym.

4) Zamawiający zatwierdzi harmonogram w terminie 5 dni roboczych lub w innym uzgodnionym przez strony terminie. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi 
do harmonogramu, a Wykonawca musi na nie odpowiedzieć w terminie 5 dni roboczych. Brak uwag będzie traktowane jako zatwierdzenie harmonogramu.

5)	Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron oraz za zgodą obu stron w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 8.

Gwarancja, rękojmia:

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ……. , licząc od daty odbioru końcowego robót.

  - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji 
i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi w terminie 7 dni od zgłoszenia lub w innym uzgodnionym przez strony terminie od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej wadzie. Po dwóch bezskutecznych naprawach danego elementu Wykonawca jest zobowiązany wymienić 
ww. element na nowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu 
na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 15 dni roboczych.

  - Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9.

Odstąpienie od umowy:

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy niezależnie od przypadków określonych 
w Kodeksie cywilnym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o:

a)	wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie przewidziano w dacie zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru,

b)	ogłoszeniu upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,

c)	wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

d)	nieprzystąpieniu do odbioru placu budowy, rozpoczęciu przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz niewykonywaniu ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

e)	nieuzasadnionym przerwaniu prac przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 30 dni,

f)	Zamawiający będzie zmuszony więcej niż raz dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g)	Zamawiający będzie zmuszony dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości umowy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a)	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3.	Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy bez odrębnego wezwania 
w przypadku niepodjęcia wykonywania umowy w czasie zapewniającym jej wykonanie 
w umówionym terminie.

4.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie i dotyczyć umowy w części niewykonanej.

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym usunięcia wad, 
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

2.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne bez ograniczeń z tytułu kar umownych. Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi: …………………… zł, co stanowi 4 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie: …………………

5.	W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót, potwierdzającym ich należyte wykonanie, pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót.

§ 11.

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców tak, jak za własne.

2.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)	Niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)	Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

5.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 4.

8.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.	W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 13, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11.	Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa 
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego.

12.	Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy (aneksów)
o podwykonawstwo.

13.	Umowy o podwykonawstwo zawierane z dalszymi Podwykonawcami:

a)	umowa o podwykonawstwo winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności,

b)	termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

c)	przedmiotem umowy o podwykonawstwo winien być zakres określony przez Wykonawcę 
w ofercie,

d)	umowa o podwykonawstwo nie może zawierać klauzul abuzywnych,

e)	zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziana 
w umowie o podwykonawstwo musi być w formie pieniężnej,

14.	Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy.

15.	Zamawiający może żądać od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

§ 12.

Warunki zmiany umowy

- Strony mają prawo do zmiany terminu wykonania robót:

1)	przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian 
w projekcie,

    - gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie, np. wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - gdy wystąpią działania osób trzecich powodujące przewlekłość postępowania, wstrzymanie robót,

    - jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym w szczególności okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2,

    - jeżeli wystąpi awaria niezawiniona czynnościami lub niewynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

    - gdy wystąpią okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.

2)	Wykonawca może wykonać umowę oraz jej etapy przed terminem określonym 
w umowie i harmonogramie. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających 
z art. 36a ust. 1 Pr. Bud,

    - wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

    - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

    - zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy:

1)	odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.

2)	w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy:

a)	zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT,

b)	zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c)	zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad dotyczących ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych,

d)	zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych.

Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

- Zmiany przedstawicieli stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im funkcji. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.

- Zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z udziału podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.	Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

7.	Jeżeli Wykonawca jest uprawniony w myśl niniejszej umowy do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie § 12 pkt 1. umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 3. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej 
w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

8.	Wniosek, o którym mowa w pkt 7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

9.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 
w pkt 7., wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 7 pkt 1 ppkt 2 lit e), 
i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

10.	Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.	Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

12.	Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 10. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

13.	W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 7. wraz 
z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się 
do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, 
i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

14.	W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio 
o braku akceptacji zmiany.

15.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej 
ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

16.	Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

17.	W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

§ 14.

1.	Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy będzie należało do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.	Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przy udostępnianiu wszelkich informacji i dokumentów Zamawiającemu.

4.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 		WYKONAWCA:

Załącznik nr 7

Cz. 3

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1.

Przedmiot umowy:

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiającemu zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek”

W ramach umowy należy wybudować kanalizację sanitarną w m. Ruchocinek, gm. Witkowo.

2.	Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót i SIWZ wraz z załącznikami, które stanowią integralną część umowy.

3.	Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4.	Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5.	Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją projektową, ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy, z przedmiarem robót i SIWZ i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

6.	Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia do wykonania niniejszej umowy.

7.	Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie umowy.

8.	Wykonawca wykona umowę samodzielnie/z udziałem Podwykonawców.

Zakres robót, który zostanie wykonany przez Podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa udostępniającego potencjał Podwykonawcy i zakres robót, który zostanie przez niego wykonany:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2.

Terminy:

1.	Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania placu budowy.

2.	Termin wykonania umowy do 27.08.2021 r., zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. do umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie i warunki płatności:

1.	Za wykonanie umowy, Strony ustalają szacunkowo wynagrodzenie na kwotę 
w wysokości: …………………….. zł netto (słownie: …………………………………… ………………………. zł 00/100), plus należny podatek VAT w wysokości: ………… zł.

Łącznie szacunkowo wynagrodzenie brutto wynosi: ……………………… zł, słownie: …………………………………………………………………………………… zł 00/100.

2.	Wynagrodzenie za wykonanie umowy ma charakter kosztorysowy.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi umową.

4.	Po wykonaniu umowy strony dokonują obmiaru robót.

5.	Za wartość wykonanych robót budowlanych strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarów i cen jednostkowych wynikających z oferty oraz zasad określonych 
w umowie.

§ 4.

Rozliczanie:

1.	Rozliczenie za wykonanie umowy będzie dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i końcowej.

2.	Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia co 2 miesiące 1 faktury częściowej 
i faktury końcowej. Zarówno faktury częściowe, jak i faktura końcowa będą wystawiane 
w 2021 r. Faktury płatne będą w 2021 r., zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy.

3.	Wystawienie faktur/rachunków następuje na podstawie podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołów odbioru częściowego i końcowego bez zastrzeżeń z uwzględnieniem zestawień wartości ukończonych robót, a zapłata następuje 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.	Faktury należy wystawiać na:

### Nabywca: Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, NIP 7842299262;

Odbiorca: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

5. 	Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

6.	Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że przy dokonywaniu płatności za roboty budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, 
w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy 
z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jako czynni podatnicy podatku VAT 
są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (split payment).

7.	Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

8.	Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, 
a faktura w przypadku, o którym mowa w ust. 6, będzie zawierać specjalne oznaczenie 
w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.

9.	Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT’’.

10.	W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy § 6 umowy.

11.	Zamawiający przewiduje rozliczenie kosztorysowe, które zostanie ustalone 
z zastosowaniem następujących zasad:

1)	Roboty zgodne z przedstawionymi w kosztorysie ofertowym będą rozliczane 
wg podanych dla nich kwot.

2)	Jeżeli roboty, o których mowa w § 7 pkt 1 ppkt 2) lit e) umowy nie odpowiadają opisowi 
z pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego przez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia inspektorowi nadzoru.

3)	Jeżeli nie można wycenić w/w robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ppkt. 2), Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru do akceptacji kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych dla województwa, w którym roboty 
są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

12.	Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 11 oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia 
za roboty, o których mowa w § 7 pkt 1 ppkt 2) lit e) umowy przed rozpoczęciem tych robót.

13. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji zgodnie 
z ww. zasadami.

14. W przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest, niezależnie od innych wymogów Prawa zamówień publicznych. wraz z drugą i kolejną fakturą częściową i fakturą końcową przedłożyć Zamawiającemu:

1)	zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

2)	dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, wynikającego z faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
o których mowa w pkt 1).

Za dowód zapłaty uznany będzie dokument wystawiony przez Bank Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którego wynikać będzie uznanie rachunku bankowego Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy należnej mu kwoty oraz oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 3).

3)	oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy, wynikającymi z umowy podwykonawstwa i umowy dalszego podwykonawstwa oraz, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4)	 w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, do czasu przedstawienia odpowiedniego dowodu, potwierdzającego dokonanie zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

15.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.

17.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłaszanie uwag wynosi 10 dni 
od dnia doręczenia tej informacji.

18.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

19.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20.	W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do 25 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krótszych, ustalonych między Stronami zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Inspektor nadzoru sprawdza i dokonuje ewentualnych korekt w ww. dokumencie.

21.	Podczas rozliczenia końcowego inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robót 
i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy lub w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nieprawidłowości, inspektor może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do ww. dokumentu.

22.	Sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego.

§ 5.

Odbiory robót:

1.	Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

a)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)	odbiory częściowe,

c)	odbiór końcowy – po wykonaniu przedmiotu umowy,

d)	odbiór po okresie rękojmi,

e)  odbiór po okresie gwarancji w przypadku gdy będzie dłuższa od rękojmi.

2.	Każdego odbioru robót dokonują przedstawiciele stron.

3.	Jeżeli w toku odbioru częściowego robót, odbioru robót zanikających lub odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy, które obniżają zdolność użytkową wykonanych robót, to Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

4.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

a)	Nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługuje możliwość odmowy odbioru
do czasu ich usunięcia. Wady Wykonawca usunie na własny koszt. Czas usunięcia tych wad będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia danego etapu umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne,

b)	Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający ma prawo:

- żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, pod warunkiem, że wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i nie stanowi zagrożenia dla ludzi,

- odstąpić od odbioru i nakazać Wykonawcy wykonanie wskazanego zakresu umowy ponownie, wyznaczając termin realizacji, pod warunkiem, że wady uniemożliwiają użytkowanie. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Czas wykonania tego zakresu będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne.

5.	Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłosić gotowość do odbioru robót uznanych poprzednio za wykonane wadliwie.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad (w tym m.in. błędów technicznych
i niezgodności z SIWZ i załącznikami) bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie odmawiał usunięcia wad, Zamawiający może
je usunąć w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt, na co Wykonawca wyraża zgodę. Przyjmuje się, że wykonawca odmawia usunięcia wad, jeżeli nie przystępuje do ich usunięcia mimo wezwania przez Zamawiającego.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub
po odebraniu prac bez stwierdzonych wad rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §10 niniejszej umowy.

8.	Odbiór częściowy stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie danego etapu robót. Zamawiający przewiduje maksymalnie jeden odbiór częściowy co 2 miesiące, które odbędą się w 2021 r.

Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń.

9. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do odbioru częściowego oraz o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu 
z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego.

10.	Podczas odbioru częściowego i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający może żądać przekazania przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z wymaganiami Zamawiającego 
i obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca okazał 
mu wszelkie protokoły odbiorów technicznych wykonanych przez odpowiednie organy 
i służby, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, dla wbudowanych materiałów.

11.	Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, dostarczonego do siedziby Zamawiającego. Zakończenie odbioru, w przypadku braku zastrzeżeń, powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od rozpoczęcia odbioru.

12.	W czynnościach odbioru wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz w razie konieczności jednostki, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną powiadomieni przez Wykonawcę.

13.	Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia i wpisze je do dziennika budowy.

14.	Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej.

15.	Odbiór po okresie rękojmi, a w przypadku gdy okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi, po okresie gwarancji zostanie dokonany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokołu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 6.

Kary umowne:

- Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo 
do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

b)	za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

c)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w czasie rękojmi/gwarancji -
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d)	w przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonania Umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy oraz za nieuzasadnione lub zawinione jej przerwanie, które trwa powyżej 14 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

e)	za zwłokę w przystąpieniu przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu umowy 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia roboczego po terminie w którym odbiór miał być rozpoczęty,

f)	za zwłokę w uporządkowaniu terenu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

g)	w przypadku gdy roboty objęte niniejszą umową będzie wykonywał podmiot niezaakceptowany przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

h)	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

i)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

j)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

k)	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, lub zmianę w terminie późniejszym, niż wyznaczony przez Zamawiającego, w zakresie skrócenia terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

l)	za brak zatrudnienia na umowę o pracę pracowników określonych w SIWZ w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

ł) W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 7 pkt 7 ppkt 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

m)	 za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień robót.

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a)	odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)	za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zawłoki.

2.	Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7.

Obowiązki, materiały, organizacja:

1.	Obowiązki Wykonawcy:

1)	Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt:

a)	prowadzić dokumentację budowy oraz sporządzić dokumentację powykonawczą,

b)	zapewnić odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w szczególności zapewni kierownika budowy zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ przez Zamawiającego,

c)	zapewni, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, chodnikach, itp.) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót,

d)	zapewni dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy,

e)	zabezpieczy plac budowy, zapewni oświetlenie i oznakuje prowadzone roboty oraz zadba o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji umowy, będzie utrzymywać porządek na placu budowy i usuwać nieczystości na własny koszt,

f)	zapewni bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie budowy oraz utrzyma teren budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

g)	uiści opłaty konieczne do wykonania umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, itp.,

h)	naprawi/przywróci, na własny koszt, do stanu pierwotnego, wszelkie uszkodzenia powstałe na budowie, w tym uszkodzenia na drogach dojazdowych do placu budowy,

i)	uporządkuje teren budowy,

j) 	zapłaci należne wynagrodzenie Podwykonawcom,

k)	zgłosi Zamawiającemu wszystkie konieczne odbiory,

l)	podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

2)	Wykonawca winien:

a)	stosować wyłącznie materiały, urządzenia posiadające odpowiednie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną, stosować techniki wykonawcze, metody diagnozowania i kontroli zgodne z dokumentacją techniczną,

b)	współpracować ze służbami Zamawiającego,

c)	wykonywać roboty ze starannością przewidzianą dla profesjonalisty, zgodnie
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, 
z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami prawa, zasadami BHP, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym,

d)	wykonać tymczasowy projekt zmiany organizacji ruchu i przedłożyć go Zamawiającemu przy przekazaniu placu budowy,

e)	wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 
a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym,

f)	terminowo usuwać wady ujawnione w trakcie realizacji umowy, w okresie gwarancji 
i rękojmi,

g)	stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami umowy,

h)	poinformować Zamawiającego o chęci składania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych min. 10 dni roboczych przed złożeniem pierwszej ww. faktury.

3)	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy po jego przekazaniu, 
a w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
za bezpieczeństwo.

4)	Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy osobom upoważnionym przez Zamawiającego, pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępni im dane 
i informacje wymagane tą ustawą.

5)	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na jego żądanie, wszystkie niezbędne zezwolenia, atesty, protokoły prób, kosztorysy powykonawcze, dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, protokoły odbioru robót, itp.

6)	Wykonawca zgłosi gotowość do odbiorów robót, weźmie udział w odbiorach oraz przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy (odbiór końcowy) po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawności wykonania robót.

7)	W przypadku zmiany zakresu robót Wykonawca sporządzi protokół konieczności 
i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu.

8)	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w wyniku wykonywania umowy.

9)	Zabrania się prowadzenia robót budowlanych w godzinach od 22.00 do 6.00.

2.	Obowiązki Zamawiającego:

- Przekazanie placu budowy na podstawie protokołu.

- Udostępnienie dokumentacji projektowej na czas realizacji umowy, przekazanie Dziennika budowy.

- Poprawienie dokumentacji w przypadku wystąpienia błędów.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych w imieniu Zamawiającego.

5)	Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Koszty za w/w zmiany poniesie Wykonawca.

6)	Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

7)	Udostępnienie Wykonawcy terenu pod zaplecze.

8)	Wyznaczenie terminów odbioru i ich dokonanie.

9)	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.	Materiały:

1)	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów budowlanych.

2) 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z materiałów własnych, nowych, które
co do jakości odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w ustawie „Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu.

3)	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać atesty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną na zastosowane materiały budowlane.

4) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

4.	Zarządzanie realizacją umowy.

1)	Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru ………………………………………………

a)	Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbioru robót, do kontroli obmiarów robót, zgodnie z Prawem Budowlanym,

b)	Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie zastrzeżenia do decyzji 
i poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego nie później, niż w terminie 2 dni roboczych 
od ich otrzymania. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem inspektora będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego,

c)	Czynności lub polecenia inspektora nadzoru powodujące konieczność zmiany dokumentacji projektowej powodujące zmianę wynagrodzenia wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego w uzgodnionym przez strony terminie, chyba, 
że są to czynności związane z bezpieczeństwem i ochroną p.poż.

2)	Wykonawca ustanawia kierownika budowy ……………………………………………….

a)	 Wykonawca ma prawo do zmiany kierownika budowy pod warunkiem, że będzie spełniać wymagania określone prze Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

b)	Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie realizacji umowy.

5.	Zamawiający może w trakcie realizacji umowy zwoływać narady w celu omawiania lub wyjaśniania bieżących problemów dotyczących realizacji umowy. W naradach powinni  uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiającego 
i Wykonawcę.

6.	Obsługa geodezyjna.

1)	Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie 
w terenie wszystkich części robót.

2)	W przypadku, gdy inspektor nadzoru stwierdzi nieprawidłowość w wytyczeniu w terenie, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownych prac geodezyjnych.

3)	Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną.

7.	Harmonogram rzeczowo-finansowy zwany również harmonogramem.

1)	Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizować umowę.

2)	W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 6 umowy.

3)	Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:

a)	kolejność wykonywania robót, terminy wykonania,

b)	ogólny opis dotyczący robót budowlanych,

c)	szacowanie przerobu i płatności brutto w układzie miesięcznym.

4) Zamawiający zatwierdzi harmonogram w terminie 5 dni roboczych lub w innym uzgodnionym przez strony terminie. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi 
do harmonogramu, a Wykonawca musi na nie odpowiedzieć w terminie 5 dni roboczych. Brak uwag będzie traktowane jako zatwierdzenie harmonogramu.

5)	Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron oraz za zgodą obu stron w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 8.

Gwarancja, rękojmia:

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ……. , licząc od daty odbioru końcowego robót.

  - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji 
i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi w terminie 7 dni od zgłoszenia lub w innym uzgodnionym przez strony terminie od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej wadzie. Po dwóch bezskutecznych naprawach danego elementu Wykonawca jest zobowiązany wymienić 
ww. element na nowy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu 
na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 15 dni roboczych.

  - Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9.

Odstąpienie od umowy:

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy niezależnie od przypadków określonych 
w Kodeksie cywilnym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o:

a)	wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie przewidziano w dacie zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru,

b)	ogłoszeniu upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,

c)	wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

d)	nieprzystąpieniu do odbioru placu budowy, rozpoczęciu przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz niewykonywaniu ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

e)	nieuzasadnionym przerwaniu prac przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 30 dni,

f)	Zamawiający będzie zmuszony więcej niż raz dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g)	Zamawiający będzie zmuszony dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości umowy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a)	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3.	Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy bez odrębnego wezwania 
w przypadku niepodjęcia wykonywania umowy w czasie zapewniającym jej wykonanie 
w umówionym terminie.

4.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie i dotyczyć umowy w części niewykonanej.

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym usunięcia wad, 
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

2.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne bez ograniczeń z tytułu kar umownych. Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi: …………………… zł, co stanowi 4 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie: …………………

5.	W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót, potwierdzającym ich należyte wykonanie, pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót.

§ 11.

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców tak, jak za własne.

2.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)	Niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2)	Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

5.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 4.

8.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.	W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 13, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11.	Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa 
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego.

12.	Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy (aneksów)
o podwykonawstwo.

13.	Umowy o podwykonawstwo zawierane z dalszymi Podwykonawcami:

a)	umowa o podwykonawstwo winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności,

b)	termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

c)	przedmiotem umowy o podwykonawstwo winien być zakres określony przez Wykonawcę 
w ofercie,

d)	umowa o podwykonawstwo nie może zawierać klauzul abuzywnych,

e)	zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziana 
w umowie o podwykonawstwo musi być w formie pieniężnej,

14.	Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy.

15.	Zamawiający może żądać od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

§ 12.

Warunki zmiany umowy

- Strony mają prawo do zmiany terminu wykonania robót:

- przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a)	jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b)	gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c)	gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d)	gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian 
w projekcie,

e)	gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie, np. wydawanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f)	jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g)	gdy wystąpią działania osób trzecich powodujące przewlekłość postępowania, wstrzymanie robót,

h)	jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym w szczególności okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2,

i)	jeżeli wystąpi awaria niezawiniona czynnościami lub niewynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

j)	gdy wystąpią okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.

2)	Wykonawca może wykonać umowę oraz jej etapy przed terminem określonym 
w umowie i harmonogramie. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu.

2.	Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a)	konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b)	konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających 
z art. 36a ust. 1 Pr. Bud,

c)	wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d)	wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e)	konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f)	zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

g)	wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

h)	wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym w szczególności okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2, w tym w szczególności okoliczności związane 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2,

i)	zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy.

3.	Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy:

1)	odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.

2)	w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy:

a)	zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT,

b)	zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c)	zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad dotyczących ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych,

d)	zmiana wynagrodzenia wykonawcy może dotyczyć niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych.

Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

4.	Zmiany przedstawicieli stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im funkcji. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.

5.	Zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z udziału podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.	Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

7.	Jeżeli Wykonawca jest uprawniony w myśl niniejszej umowy do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie § 12 pkt 1. umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 3. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

8.	Wniosek, o którym mowa w pkt 7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

9.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 
w pkt 7., wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 7 pkt 1 ppkt 2 lit e), 
i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

10.	Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.	Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

12.	Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 10. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

13.	W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 7. wraz 
z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się 
do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, 
i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

14.	W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio 
o braku akceptacji zmiany.

15.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej 
ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

16.	Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

17.	W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

a)	danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b)	danych teleadresowych,

c)	danych rejestrowych,

d)	będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

§ 14.

1.	Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy będzie należało do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.	Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przy udostępnianiu wszelkich informacji i dokumentów Zamawiającemu.

4.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 		WYKONAWCA:

Załącznik nr 1

do umowy nr

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, w imieniu której występuje Burmistrz – Marian Gadziński

- inspektorem ochrony danych osobowych Gminy i Miasta Witkowo jest Ewa Galińska- pracownik Ośrodka Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie, tel. 63 2750661;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu danych osobowych innych niż swoich własnych, lub gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 RODO1), Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia - usuwa treść niniejszego oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

Niepotrzebne skreślić. Składanie takiej formy oświadczenia wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej będzie nieskuteczne.