Załącznik nr 1

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

- FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: ……..............................................................................................................

Adres Wykonawcy: ……................................................................................................................

Numer telefonu: ............................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ........................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia ................................ r.

na: …..........................................................................................................................................

……......................................................................................................................................

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia

Cz. 1……………….…….… r.

Cz. 2……………….…….… r.

w zakresie szczegółowo określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z  załącznikami.

Część 1

za kwotę …..……….............................. zł netto, słownie złotych:  …………...………. ….................................................................................................................................................., plus podatek VAT, ……....… %,  tj. …………...............................................zł;

Razem: ................................. zł brutto; słownie złotych: ….......................................... ...........................................................................................................................................

Część 2

za kwotę …..……….............................. zł netto, słownie złotych:  …………...………. ….................................................................................................................................................., plus podatek VAT, ……....… %,  tj. …………...............................................zł;

Razem: ................................. zł brutto; słownie złotych: ….......................................... ...........................................................................................................................................

- Warunki płatności: Rozliczenie ryczałtowe, zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w istotnych postanowieniach umowy.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz istotnymi postanowieniami umowy i uznaję się 
za związanego określonymi w nich zasadami postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem prac do wykonania i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

- Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres:

Cz. 1 …………..… lat od daty końcowego odbioru robót.

Cz. 2 …………..… lat od daty końcowego odbioru robót.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do:

- podpisania umowy/ów na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Informacja na temat Podwykonawców (części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców:

Cz. 1 …………………….………………………..………………………………………………… …………………….…………………………………..……………...……………………………………….………………………………………….………………………………………….……..……….……

Cz. 2 ……………………………………………..………………………………………………… …………………….…………………………………..…..…………………………………………….…………….…………………………………………...………………………….……………………….…

- Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

1)	Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – zał. nr 1;

2) 	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. – zał. nr 2;

3)	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.– zał. nr 3;

4)	…………………………………………………………….

5)	…………………………………………………………….

6)	…………………………………………………………….

- UWAGI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że reprezentuję …………………… przedsiębiorstwo (należy wpisać właściwe –„małe/średnie/duże”).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO1) wobec osób fizycznych, których dane osobowe pozyskałem bezpośrednio od nich 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Całość niniejszej oferty składamy na  …............. kolejno ponumerowanych stronach.

…...............................................            			        ….................................................

Miejscowość, data                                     	         Czytelny Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

........................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 25a UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................

Adres Wykonawcy....................................................................................................................

Numer telefonu, faks................................................................................................................

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………… ……………………………………………………………………………………….………...……………………………………………..……...…………………., oświadczam, co następuje:

Dotyczy części …………………………..

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………….…..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 25a UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer telefonu, faks.........................................................................................................

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. …………………..… ………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….…., oświadczam, co następuje:

Dotyczy części …………………………..

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w …….……..…………………………………………………..…………………………………..………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 
w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w……………………………...…………………….... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 
w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/tych podmiotu/ów ………………..… ………………………………...……………………………..……………..………………………….…………… …………………………………………………………..…….…………………………….…………………………………………………………………………………….………….., w następującym zakresie: ………………………………………………….………………..…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………..……….… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach 
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

…......................................

(pieczęć Wykonawcy)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy……...............................................................................................

Adres Wykonawcy…….................................................................................................

Dotyczy części ………………………………………

- OŚWIADCZENIE

- (Wzór który może być złożony w terminie 3 dni od opublikowania na stronie Zamawiającego informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp.- nie załączać do oferty)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: ………………….……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………...

reprezentując:

..……………………………………………………………………………..……………………………

(należy wpisać nazwę Wykonawcy)

oświadczam, że Wykonawca:

- nie należy/ należy

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.) 
z następującymi podmiotami składającymi ofertę w tym postępowaniu:

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

| …………………………………… (miejscowość i data) | ……………….……………………… (podpis Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 5

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWEŃ (WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH)

Nazwa Wykonawcy..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer telefonu, faks.........................................................................................................

Dotyczy części 1

| LP. | Wykaz robót/rodzaj robót | Wartość brutto robót | data wykonania | miejsce wykonania | podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWEŃ (WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH)

Nazwa Wykonawcy..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer telefonu, faks.........................................................................................................

Dotyczy części 2

| LP. | Wykaz robót/rodzaj robót | Wartość brutto robót | data wykonania | miejsce wykonania | podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 6

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Część 1

§ 1

Przedmiot umowy:

1.	Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiającemu zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi gminnej w Gaju.

2.	Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o przedmiary robót, dostępną dokumentację projektową i SIWZ, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część umowy.

3.	Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4.	Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz
na ustalonych niniejszą umową warunkach.

5.	Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy, z przedmiarem robót 
i SIWZ i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

6.	Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania niniejszej umowy.

7.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową i nie zgłasza 
do niej żadnych uwag.

8.	Wykonawca wykona umowę samodzielnie/ z udziałem podwykonawców.

Zakres robót, który zostanie wykonany przez Podwykonawców: ……………………… ……………..……………………………………………………………………………………………..…...

§ 2.

Terminy:

1.	Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania placu budowy.

2.	Zadanie należy wykonać w terminie 20.11.2020 r.

§ 3.

Wynagrodzenie:

1.	Za wykonanie umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie ………………… zł netto (słownie: …………………………………………… zł 00/100), plus należny podatek VAT w wysokości ………………… zł.

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………………… zł, słownie: ………………….. ……………………………………………………….. zł 00/100.

2.	Podana w ust. 1 kwota została ustalona w oparciu o złożoną ofertę przetargową.

§ 4.

Rozliczanie:

1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur częściowych. Wykonawca wystawi tylko fakturę końcową.

2. Wystawienie faktury następuje na podstawie podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- 3.	Faktury należy wystawiać na:

- Nabywca: Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,
NIP 7842299262;

Odbiorca: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

- 4.	Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

5.	W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy § 6 umowy.

6.	W przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą końcową przedłożyć Zamawiającemu:

1)	zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

2)	dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, wynikającego z faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
o których mowa w pkt 1).

Za dowód zapłaty uznany będzie dokument wystawiony przez Bank Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którego wynikać będzie uznanie rachunku bankowego Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy należnej mu kwoty oraz oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 3);

3)	oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż 
w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega 
z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy, wynikającymi z umowy podwykonawstwa i umowy dalszego podwykonawstwa oraz, 
że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń 
w stosunku do Zamawiającego.

7.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

8.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłaszanie uwag wynosi 10 dni 
od dnia doręczenia tej informacji.

10.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12.	Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że przy dokonywaniu płatności za roboty budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, 
w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy 
z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jako czynni podatnicy podatku VAT 
są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (split payment).

13.	Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

14.	Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, 
a faktura w przypadku, o którym mowa w ust. 12, będzie zawierać specjalne oznaczenie 
w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.

15.	Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT’’.

§ 5.

Odbiory robót:

1.	Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

a)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)	odbiór końcowy – po wykonaniu przedmiotu umowy bez istotnych wad,

c)	odbiór po okresie rękojmi,

d)	odbiór po okresie gwarancji w przypadku, gdy będzie dłuższa od rękojmi.

2.	Każdego odbioru robót dokonują przedstawiciele stron.

3.	Jeżeli w toku odbioru robót zanikających lub odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy, które obniżają zdolność użytkową wykonanych robót, to Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

4.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

a)	nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługuje możliwość odmowy odbioru
do czasu ich usunięcia. Wady Wykonawca usunie na własny koszt. Czas usunięcia tych wad będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia danego etapu umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne,

b)	nienadające się do usunięcia, to Zamawiający ma prawo:

- żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, pod warunkiem, że wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i nie stanowią zagrożenia dla ludzi,  albo odstąpić od umowy.

5.	Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłosić gotowość do odbioru robót uznanych poprzednio za wykonane wadliwie.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad (w tym m.in. błędów technicznych
i niezgodności z SIWZ i załącznikami) bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie odmawiał usunięcia wad, Zamawiający może
je usunąć w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub
po odebraniu prac bez stwierdzonych wad rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §11 niniejszej umowy.

8.	Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego.

9. 	Podczas odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający może żądać przekazania przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy/robót o zgodności wykonanych robót z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca okazał mu wszelkie protokoły odbiorów technicznych wykonanych przez odpowiednie organy i służby, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, dla wbudowanych materiałów.

10.	Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni kalendarzowych
od otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, dostarczonego do siedziby Zamawiającego. Zakończenie odbioru, w przypadku braku zastrzeżeń, powinno nastąpić 
w ciągu 5 dni kalendarzowych od rozpoczęcia odbioru.

11.	W czynnościach odbioru wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz w razie konieczności jednostki, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną powiadomieni przez Wykonawcę.

12.	Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej.

13.	Odbiór po okresie rękojmi, a w przypadku gdy okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi, po okresie gwarancji zostanie dokonany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokołu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 6.

Kary umowne:

- Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

b)	za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

c)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w czasie rękojmi/gwarancji -
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d)	w przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonania umowy w terminie 10 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy oraz za nieuzasadnione lub zawinione jej przerwanie, które trwa powyżej 10 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

e)	za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia roboczego po terminie w którym odbiór miał być rozpoczęty,

f)	w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w uporządkowaniu terenu
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

g)	w przypadku gdy roboty objęte niniejszą umową będzie wykonywał podmiot niezaakceptowany przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

h)	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

i)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto,

j)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto,

k)	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, lub zmianę w terminie późniejszym, niż wyznaczony przez Zamawiającego, w zakresie skrócenia terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

l)	za brak zatrudnienia na umowę o pracę pracowników określonych w SIWZ w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto.

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a)	odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)	za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

2.	Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

3.	Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

4.	Zgodnie z treścią Art. 15r1 ust.1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 w/w ustawy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§ 7.

Obowiązki, materiały:

I.	Obowiązki Wykonawcy:

1.	Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt:

a)	zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, chodnikach, itp.) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy,

b)	zapewnić odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w szczególności zapewni kierownika budowy/robót,

c)	zabezpieczyć plac budowy, zapewnić oświetlenie i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji umowy, utrzymywać porządek na placu budowy i usuwać nieczystości na własny koszt,

d)	uiszczać opłaty konieczne do wykonania umowy, a w szczególności za wodę, itp.,

e) naprawić/przywrócić, na własny koszt, do stanu pierwotnego, wszelkie uszkodzenia powstałe na budowie, w tym uszkodzenia na drogach dojazdowych do placu budowy,

f)	zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie budowy oraz utrzymać teren budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

g)	uporządkować teren budowy,

h)	zgłaszać Zamawiającemu wszystkie konieczne odbiory,

i)	podjąć środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

j)	zapłacić należne wynagrodzenie Podwykonawcom.

2.	Wykonawca winien:

a)	stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające odpowiednie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną, stosować techniki wykonawcze, metody diagnozowania i kontroli zgodne z dokumentacją techniczną,

b)	współpracować ze służbami Zamawiającego,

c)	wykonywać roboty ze starannością przewidzianą dla profesjonalisty, zgodnie
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami prawa, zasadami BHP, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym,

d)	wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 
a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym,

e)	terminowo usuwać wady ujawnione w trakcie realizacji umowy, w okresie gwarancji 
i rękojmi,

f)	stosować się do poleceń inspektora nadzoru.

3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy po jego przekazaniu, 
a w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
za bezpieczeństwo.

4.	Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uzgodniony projekt organizacji ruchu.

5.	Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępni im dane i informacje wymagane tą ustawą.

6.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na jego żądanie, wszystkie niezbędne zezwolenia, atesty, protokoły prób, kosztorysy powykonawcze, dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, protokoły odbioru robót, itp.

7.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy (odbiór końcowy) 
po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawności wykonania robót.

8.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w wyniku wykonywania umowy.

9.	Zabrania się prowadzenia robót budowlanych w godzinach od 22.00 do 6.00.

II.	Obowiązki Zamawiającego:

- Przekazanie placu budowy/robót na podstawie protokołu.

- Udostępnienie dokumentacji projektowej na czas realizacji umowy.

- Poprawienie dokumentacji w przypadku wystąpienia błędów.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych w imieniu Zamawiającego.

5.	Dokonanie odbiorów robót.

6.	Zapłata wynagrodzenia.

III.	Materiały:

1.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów budowlanych.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z materiałów własnych, które
co do jakości odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w ustawie „Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu.

3.	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać atesty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną na zastosowane materiały budowlane.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

5.	Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, jedynie wówczas gdy nie spełnią wymogów jakości, którą przewiduje niniejsza umowa.

6.	Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową,
to Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tych badań.

7.	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań wskazanych w ust. 6 okaże się, 
że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wskażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

8.	Jeżeli w przedmiarze lub specyfikacji występują wskazania materiałowe na konkretnego producenta, należy traktować je jako przykładowe, służące doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w specyfikacji.

§ 8.

Gwarancja, rękojmia:

1.	Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień, jakie przysługują Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela …….. -letniej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót.

2.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi w terminie 7 dni od zgłoszenia lub innym uzgodnionym przez strony terminie, 
od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej wadzie. Po dwóch bezskutecznych naprawach danego elementu Wykonawca jest zobowiązany wymienić ww. element na nowy.

4.	W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu 
na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonania zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 15 dni roboczych.

5.	Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.	Rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

7.	Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9.

Odstąpienie od umowy:

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy niezależnie od przypadków określonych 
w Kodeksie cywilnym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o:

a)	wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie przewidziano w dacie zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru,

b)	ogłoszeniu upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,

c)	wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

d)	nieprzystąpieniu do odbioru placu budowy, rozpoczęciu przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz niewykonywaniu ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

e)	nieuzasadnionym przerwaniu prac przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 30 dni.

f) Zamawiający będzie zmuszony więcej niż raz dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g)	Zamawiający będzie zmuszony dokonać bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % łącznej wartości umowy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a)	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy,

c)	Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy bez odrębnego wezwania 
w przypadku niepodjęcia wykonywania umowy w czasie zapewniającym jej wykonanie 
w umówionym terminie.

3.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie i dotyczyć umowy w części niewykonanej.

§ 10

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)  	niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)  	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3.

7.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.	W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10.	Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta przez Wykonawcę umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego.

11.	Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy (aneksów)
o podwykonawstwo.

12.	Umowy o podwykonawstwo zawierane z dalszymi Podwykonawcami:

a)	umowa o podwykonawstwo winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności,

b)	termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

c)	przedmiotem umowy o podwykonawstwo winien być zakres określony przez Wykonawcę 
w ofercie,

d)	umowa o podwykonawstwo nie może zawierać klauzul abuzywnych,

e)	zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziana 
w umowie o podwykonawstwo musi być w formie pieniężnej,

f)	umowa o podwykonawstwo powinna być umową o roboty budowlane (nie może być umową o dzieło).

13.	Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy.

14.	Zamawiający może żądać od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

§ 11.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz  zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym usunięcia wad, 
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

2.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne bez ograniczeń z tytułu kar umownych. Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi: ………………. zł, co stanowi 4 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie: …………………

5.	W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, potwierdzającym ich należyte  wykonanie, pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż 
w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót.

§ 12.

Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. może dotyczyć:

1.	Zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

a)	istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, o ilość dni opóźnienia, wstrzymania robót przez Zamawiającego,

b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych (zgodnie 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia) robót budowlanych oraz ich trwałość, 
w przypadku, gdy nie zostały przewidziane, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności 
te miały bezpośredni wpływ na wykonanie umowy w terminie – w tym przypadku termin może być wydłużony o ilość dni, podczas których wystąpiły w/w zdarzenia,

c)	działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym w umowie  terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej skutków,

d)	wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany o czas niezbędny do jej usunięcia,

e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań ww. osób trzecich,

f)	konieczności wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian w projekcie – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, przeprowadzenia ww. badań. W takim przypadku dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą z ww. zmian,

g)	wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy lub powstałych na skutek realizacji zamówień dodatkowych mających wpływ na termin wykonania umowy,

h)	konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych lub innych niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich wykonanie,

i)	realizacji w  drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy lub prac realizowanych w miejscu i czasie wykonywania niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych niniejszą umową.

2.	Zmiany przedstawicieli Stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych 
im funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy itp.). Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.

3.	Zmiany Podwykonawcy albo rezygnacja z udziału Podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.	Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:

a)	zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

b)	zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone w SIWZ,

c)	zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

d)	wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie usunięcia kolizji,

e)	wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych itp., odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

f)	konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

g)	do wykonania umowy niezbędne będzie zastosowanie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, innego rodzaju robót, niż wskazane w ofercie lub SIWZ. Jeżeli z tego tytułu Wykonawca lub Zamawiający  poniósłby znaczącą stratę Zamawiający może zmienić  wynagrodzenie,

h)	wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

i)	konieczności wykonania robót zamiennych z powodu wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej, lub zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, lub możliwości usprawnienia robót budowlanych,

j)	innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia prac.

k)	zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 
w założonym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub wyniknie ono 
z konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej. Zmiana zakresu umowy wiązać się będzie ze zmianą wysokości wynagrodzenia.

5.	Poprawienia omyłek w treści umowy.

6.	Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.

7.	Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

8.	Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.

9. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej – aneks.

10.	Niezależnie od powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany umowy, o których
mowa w art. 144 ust. 1 do 1 e ustawy Pzp.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Część 2

§ 1

Przedmiot umowy:

1.	Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiającemu zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa dróg gminnych w Odrowążu, Witkówku i Czajkach.

2.	Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o przedmiary robót 
i SIWZ, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część umowy.

3.	Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4.	Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz
na ustalonych niniejszą umową warunkach.

5.	Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy, z przedmiarem robót 
i SIWZ i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

6.	Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania niniejszej umowy.

7.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową i nie zgłasza 
do niej żadnych uwag.

8.	Wykonawca wykona umowę samodzielnie/ z udziałem podwykonawców.

Zakres robót, który zostanie wykonany przez Podwykonawców: ……………………… ……………..…………………………………………………………………………………………………...

§ 2.

Terminy:

1.	Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania placu budowy.

2.	Zadanie należy wykonać w terminie do 10.12.2020 r.

§ 3.

Wynagrodzenie:

1.	Za wykonanie umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie ………………… zł netto (słownie: …………………………………………… zł 00/100), plus należny podatek VAT w wysokości ………………… zł.

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………………… zł, słownie: ………………….. ……………………………………………………….. zł 00/100.

2.	Podana w ust. 1 kwota została ustalona w oparciu o złożoną ofertę przetargową.

§ 4.

Rozliczanie:

1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur częściowych. Wykonawca wystawi tylko fakturę końcową.

2. Wystawienie faktury następuje na podstawie podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- 3.	Faktury należy wystawiać na:

- Nabywca: Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,
NIP 7842299262;

Odbiorca: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

- 4.	Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

5.	W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy § 6 umowy.

6. W przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą końcową przedłożyć Zamawiającemu:

1)	zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

2)	dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, wynikającego z faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
o których mowa w pkt 1).

Za dowód zapłaty uznany będzie dokument wystawiony przez Bank Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którego wynikać będzie uznanie rachunku bankowego Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy należnej mu kwoty oraz oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 3);

3)	oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż 
w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega 
z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy, wynikającymi z umowy podwykonawstwa i umowy dalszego podwykonawstwa oraz, 
że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń 
w stosunku do Zamawiającego.

7.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

8.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłaszanie uwag wynosi 10 dni 
od dnia doręczenia tej informacji.

10.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12.	Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że przy dokonywaniu płatności za roboty budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, 
w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy 
z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jako czynni podatnicy podatku VAT 
są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (split payment).

13.	Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

14.	Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, 
a faktura w przypadku, o którym mowa w ust. 12, będzie zawierać specjalne oznaczenie 
w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.

15.	Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT’’.

§ 5.

Odbiory robót:

1.	Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

a)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)	odbiór końcowy – po wykonaniu przedmiotu umowy bez istotnych wad,

c)	odbiór po okresie rękojmi,

d)	odbiór po okresie gwarancji w przypadku, gdy będzie dłuższa od rękojmi.

2.	Każdego odbioru robót dokonują przedstawiciele stron.

3.	Jeżeli w toku odbioru robót zanikających lub odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy, które obniżają zdolność użytkową wykonanych robót, to Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

4.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

a)	nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługuje możliwość odmowy odbioru
do czasu ich usunięcia. Wady Wykonawca usunie na własny koszt. Czas usunięcia tych wad będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia danego etapu umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne,

b)	nienadające się do usunięcia, to Zamawiający ma prawo:

- żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, pod warunkiem, że wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i nie stanowią zagrożenia dla ludzi,  albo odstąpić od umowy.

5.	Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłosić gotowość do odbioru robót uznanych poprzednio za wykonane wadliwie.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad (w tym m.in. błędów technicznych
i niezgodności z SIWZ i załącznikami) bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie odmawiał usunięcia wad, Zamawiający może
je usunąć w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub
po odebraniu prac bez stwierdzonych wad rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §11 niniejszej umowy.

8.	Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego.

9.	Podczas odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający może żądać przekazania przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy/robót o zgodności wykonanych robót z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca okazał mu wszelkie protokoły odbiorów technicznych wykonanych przez odpowiednie organy i służby, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, dla wbudowanych materiałów.

10.	Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni kalendarzowych
od otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, dostarczonego do siedziby Zamawiającego. Zakończenie odbioru, w przypadku braku zastrzeżeń, powinno nastąpić 
w ciągu 5 dni kalendarzowych od rozpoczęcia odbioru.

11.	W czynnościach odbioru wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz w razie konieczności jednostki, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną powiadomieni przez Wykonawcę.

12.	Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej.

13.	Odbiór po okresie rękojmi, a w przypadku gdy okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi, po okresie gwarancji zostanie dokonany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokołu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 6.

Kary umowne:

- Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

b)	za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

c)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w czasie rękojmi/gwarancji -
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d)	w przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonania umowy w terminie 10 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy oraz za nieuzasadnione lub zawinione jej przerwanie, które trwa powyżej 10 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

e)	za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia roboczego po terminie w którym odbiór miał być rozpoczęty,

f)	w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w uporządkowaniu terenu
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

g)	w przypadku gdy roboty objęte niniejszą umową będzie wykonywał podmiot niezaakceptowany przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

h)	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

i)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto,

j)	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto,

k)	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, lub zmianę w terminie późniejszym, niż wyznaczony przez Zamawiającego, w zakresie skrócenia terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

l)	za brak zatrudnienia na umowę o pracę pracowników określonych w SIWZ w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto.

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a)	odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)	za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

2.	Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

3.	Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

4.	Zgodnie z treścią Art. 15r1 ust.1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 w/w ustawy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§ 7.

Obowiązki, materiały:

I.	Obowiązki Wykonawcy:

1.	Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt:

a)	zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, chodnikach, itp.) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy,

b)	zapewnić odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w szczególności zapewni kierownika budowy/robót,

c)	zabezpieczyć plac budowy, zapewnić oświetlenie i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji umowy, utrzymywać porządek na placu budowy i usuwać nieczystości na własny koszt,

d)	uiszczać opłaty konieczne do wykonania umowy, a w szczególności za wodę, itp.,

e) naprawić/przywrócić, na własny koszt, do stanu pierwotnego, wszelkie uszkodzenia powstałe na budowie, w tym uszkodzenia na drogach dojazdowych do placu budowy,

f)	zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie budowy oraz utrzymać teren budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

g)	uporządkować teren budowy,

h)	zgłaszać Zamawiającemu wszystkie konieczne odbiory,

i)	podjąć środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

j)	zapłacić należne wynagrodzenie Podwykonawcom.

2.	Wykonawca winien:

a)	stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające odpowiednie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną, stosować techniki wykonawcze, metody diagnozowania i kontroli zgodne z dokumentacją techniczną,

b)	współpracować ze służbami Zamawiającego,

c)	wykonywać roboty ze starannością przewidzianą dla profesjonalisty, zgodnie
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami prawa, zasadami BHP, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym,

d)	wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 
a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z załączoną dokumentacją,

e)	terminowo usuwać wady ujawnione w trakcie realizacji umowy, w okresie gwarancji 
i rękojmi,

f)	stosować się do poleceń inspektora nadzoru.

3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy po jego przekazaniu, 
a w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
za bezpieczeństwo.

4.	Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uzgodniony projekt organizacji ruchu.

5.	Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępni im dane i informacje wymagane tą ustawą.

6.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na jego żądanie, wszystkie niezbędne zezwolenia, atesty, protokoły prób, kosztorysy powykonawcze, dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, protokoły odbioru robót, itp.

7.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy (odbiór końcowy) 
po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawności wykonania robót.

8.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w wyniku wykonywania umowy.

9.	Zabrania się prowadzenia robót budowlanych w godzinach od 22.00 do 6.00.

II.	Obowiązki Zamawiającego:

1.	Przekazanie placu budowy/robót na podstawie protokołu.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych w imieniu Zamawiającego.

3.	Dokonanie odbiorów robót.

4.	Zapłata wynagrodzenia.

III.	Materiały:

1.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów budowlanych.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z materiałów własnych, które
co do jakości odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w ustawie „Prawo Budowlane”.

3.	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać atesty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną na zastosowane materiały budowlane.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

5.	Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, jedynie wówczas gdy nie spełnią wymogów jakości, którą przewiduje niniejsza umowa.

6.	Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową,
to Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tych badań.

7.	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań wskazanych w ust. 6 okaże się, 
że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wskażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

8.	Jeżeli w przedmiarze lub specyfikacji występują wskazania materiałowe na konkretnego producenta, należy traktować je jako przykładowe, służące doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w specyfikacji.

§ 8.

Gwarancja, rękojmia:

1.	Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień, jakie przysługują Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela …….. -letniej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót.

2.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi w terminie 7 dni od zgłoszenia lub innym uzgodnionym przez strony terminie, 
od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o ujawnionej wadzie. Po dwóch bezskutecznych naprawach danego elementu Wykonawca jest zobowiązany wymienić ww. element na nowy.

4.	W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu 
na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonania zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 15 dni roboczych.

5.	Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.	Rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

7.	Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 9.

Odstąpienie od umowy:

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy niezależnie od przypadków określonych 
w Kodeksie cywilnym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o:

a)	wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie przewidziano w dacie zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru,

b)	ogłoszeniu upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,

c)	wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

d)	nieprzystąpieniu do odbioru placu budowy, rozpoczęciu przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz niewykonywaniu ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

e)	nieuzasadnionym przerwaniu prac przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 30 dni.

f) Zamawiający będzie zmuszony więcej niż raz dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g)	Zamawiający będzie zmuszony dokonać bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % łącznej wartości umowy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a)	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

b)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy,

c)	Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy bez odrębnego wezwania 
w przypadku niepodjęcia wykonywania umowy w czasie zapewniającym jej wykonanie 
w umówionym terminie.

3.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie i dotyczyć umowy w części niewykonanej.

§ 10

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)  	niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)  	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.	Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3.

7.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.	W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10.	Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta przez Wykonawcę umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego.

11.	Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy (aneksów)
o podwykonawstwo.

12.	Umowy o podwykonawstwo zawierane z dalszymi Podwykonawcami:

a)	umowa o podwykonawstwo winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności,

b)	termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

c)	przedmiotem umowy o podwykonawstwo winien być zakres określony przez Wykonawcę 
w ofercie,

d)	umowa o podwykonawstwo nie może zawierać klauzul abuzywnych,

e)	zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziana 
w umowie o podwykonawstwo musi być w formie pieniężnej,

f)	umowa o podwykonawstwo powinna być umową o roboty budowlane (nie może być umową o dzieło).

13.	Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy.

14.	Zamawiający może żądać od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

§ 11.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz  zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym usunięcia wad, 
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

2.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne bez ograniczeń z tytułu kar umownych. Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi: ………………. zł, co stanowi 4 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie: …………………

5.	W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, potwierdzającym ich należyte  wykonanie, pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż 
w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót.

§ 12.

Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. może dotyczyć:

1.	Zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

a)	istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, o ilość dni opóźnienia, wstrzymania robót przez Zamawiającego,

b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych (zgodnie 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia) robót budowlanych oraz ich trwałość, 
w przypadku, gdy nie zostały przewidziane, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności 
te miały bezpośredni wpływ na wykonanie umowy w terminie – w tym przypadku termin może być wydłużony o ilość dni, podczas których wystąpiły w/w zdarzenia,

c)	działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym w umowie  terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej skutków,

d)	wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany o czas niezbędny do jej usunięcia,

e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań ww. osób trzecich,

f)	konieczności wykonania dodatkowych badań – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, przeprowadzenia ww. badań. W takim przypadku dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą z ww. zmian,

g)	wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy lub powstałych na skutek realizacji zamówień dodatkowych mających wpływ na termin wykonania umowy,

h)	konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych lub innych niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich wykonanie,

i)	realizacji w  drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy lub prac realizowanych w miejscu i czasie wykonywania niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych niniejszą umową.

2.	Zmiany przedstawicieli Stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych 
im funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy itp.). Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.

3.	Zmiany Podwykonawcy albo rezygnacja z udziału Podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.	Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:

a)	zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

b)	zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone w SIWZ,

c)	zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,

d)	wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie usunięcia kolizji,

e)	wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych itp., odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

f)	do wykonania umowy niezbędne będzie zastosowanie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, innego rodzaju robót, niż wskazane w ofercie lub SIWZ. Jeżeli z tego tytułu Wykonawca lub Zamawiający  poniósłby znaczącą stratę Zamawiający może zmienić  wynagrodzenie,

g)	wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

h)	konieczności wykonania robót zamiennych z powodu wprowadzenia zmian 
w przedmiocie umowy, lub zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, lub możliwości usprawnienia robót budowlanych,

i)	innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia prac.

j)	zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 
w założonym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub wyniknie ono 
z konieczności dokonania zmian. Zmiana zakresu umowy wiązać się będzie ze zmianą wysokości wynagrodzenia.

5.	Poprawienia omyłek w treści umowy.

6.	Wystawienie faktury częściowej w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

7.	Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.

8.	Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

9.	Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.

10. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej – aneks.

11.	Niezależnie od powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany umowy, o których
mowa w art. 144 ust. 1 do 1 e ustawy Pzp.

Załącznik nr 1

do umowy nr

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, w imieniu której występuje Burmistrz – Marian Gadziński

- inspektorem ochrony danych osobowych Gminy i Miasta Witkowo jest Ewa Galińska- pracownik Ośrodka Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie, tel. 63 2750661;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu danych osobowych innych niż swoich własnych, lub gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 RODO1), Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia - usuwa treść niniejszego oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

Niepotrzebne skreślić. Składanie takiej formy oświadczenia wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej będzie nieskuteczne.